Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2020. szeptember

dr. Sárközy László

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. szeptember 7-ei ülésére

Tárgy: Balatonvilágos Bacsó Béla utca aszfalt burkolat felújítás Magyar Falu Program pályázati forrásból

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 28/2020. (II.24.) számú határozata alapján sor került a Magyar Falu Program Útfelújítás alprogramjában a pályázat benyújtására, amint arról a 2020. május 6. napján kiküldött e-mailben tájékoztatást adtunk. Ennek keretében a Bacsó Béla utca és a csatlakozó rövid József Attila utcai szakasz aszfalt felújítását céloztuk meg (747/3. és 747/10. hrsz.). Az előterjesztés mellékletét képező Támogatói Okirat értelmében 9.010.139 Ft támogatást nyert el Önkormányzatunk, mely összeg beérkezett a költségvetési számlánkra 2020. július 16. napján. Intézményvezető úr még a pályázati anyag összeállítása során beszerezte a kivitelezésre vonatkozó árajánlatokat, melyekből a legkedvezőbb alapján készült el és került benyújtásra a pályázati anyag. A következő ajánlatok érkeztek:

1. Kővágó-Ép Kft. Siófok	10.623.106,- Ft +2.868.238,- Ft áfa =	13.491.344,- Ft

2. Ökobau Kft. Siófok 	7.086.614,- Ft + 1.913.386,- Ft áfa = 	9.000.000,- Ft

3. Strabag Kft. Székesfehérvár: 	6.734.412,- Ft + 1.818.291,- Ft áfa = 	8.552.703,- Ft

A legkedvezőbb, bruttó 8.552.703,- Ft ajánlatot adó Strabag Zrt. megküldte a szükséges szerződés tervezetet, melynek elfogadását, az aláírásra történő felhatalmazás megadását javasolom.

Mellékletek:

1. Támogatói okirat

2. Árajánlatok

3. Szerződés tervezete

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében megvalósítandó, Bacsó Béla utca és a csatlakozó József Attila utcai szakasz (747/3. és 747/10. hrsz.) aszfalt felújítás munkálataiára érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes utca 2. Infopark D. épület képviseli: Förhécz Gábor főépítés-vezető és Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető) bruttó 8.552.703,- Ft ajánlatát fogadja el, egyúttal a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződésben foglaltakat jóváhagyja. A képviselő-testület a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt.

Felelős: Takács Károly polgármester

Határidő: 2020. szeptember 8.

Balatonvilágos, 2020. szeptember 3.

Takács Károly

polgármester

Vállalkozási szerződés

G-80/2020/WPJZ

1. SZERZŐDŐ FELEK

Megrendelő megnevezése: 		Balatonvilágos Község Önkormányzata

Székhely: 				8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Bankszámla száma: 			11748083-15428684-00000000

Adóigazgatási száma: 			15734044-2-14

Képviselője:				Takács Károly Béla polgármester

Vállalkozó megnevezése: 			STRABAG Általános Építő Kft.

Székhely: 				1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D. épület

Levelezési cím: 				8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5.

Bankszámla száma: 			10918001-00000068-69620007

Adóigazgatási száma: 		11705053-4-44

ÁFA csoportos adószám: 		17780072-5-43

TAO csoportos adószám:		17100762-6-43

Iparkamarai szám:		34A25517

Cégjegyzék száma: 			01-09-930940

Képviselője: 				Förhécz Gábor főépítésvezető

Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel - I. osztályú minőségben - történő megépítését:

Balatonvilágos, Bacsó Béla utca teljes és a Kosztolányi, illetve József Attila utca rövid szakaszainak aszfaltozása

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

Vállalkozói díj: 	6.734.412,- Ft

27% Áfa: 	 1.818.291,- Ft

Mindösszesen: 	8.552.703,- Ft

azaz: Nyolcmillió-ötszázötvenkettőezer-hétszázhárom 00/100 Ft

  - Fenti összeg rögzített fix összegű átalányár.

4. HATÁRIDŐK

4.1. A munkaterület átadásának határideje: 	 2020. 09. 15.

4.2. A kivitelezés befejezési határideje:	 2020. 10. 15.

  - Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők (rész, ill. véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

5.1.	Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről: név:			Kovács Tamás

cím: 		8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

tel/fax: 	.	………………………………

e-mail:		vilagosgevsz@gmail.com

Vállalkozó részéről: név: 			Liszi Zoltán

cím: 		8200 Veszprém, Hrsz 0224.; 8210 Veszprém, Pf.: 1200.

tel/fax: 	.	+36 30/228 5244

e-mail:		zoltan.liszi@strabag.com

5.2.	Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241.§)

A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása a munkaterület átadás időpontjára.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, de a Vállalkozóval együttműködve gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

5.3.	Mivel a kivitelezéshez kiviteli terv nem áll rendelkezésre, ezért az esetlegesen szükséges többlet műszaki tartalom dokumentálása az építési naplóban történik közös ellenjegyzéssel. Amennyiben felek nem tudnak megegyezni a megvalósítandó műszaki tartalomról, úgy kivitelezőnek jogában áll a szerződéstől elállni.

5.4.	Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, és környezetvédelmi szabályok betartásáért.

5.5.	Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 3 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

5.6.	A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

5.7.	Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

A megrendelő jogosult a munkák felfüggesztésére, a vállalkozó pedig ebben esetben az addig végzett munkák elszámolására. Amennyiben a munkák befejezésére a következő évben kerülne sor, úgy a hiányzó munkák vállalkozási díját a Felek aktualizálják, ha idő közben ár változásokra kerül sor.

5.8.	A Megrendelő által elrendelt többlet-, és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el. A felmerült pót-, illetve többletmunkákra Vállalkozó azok felmerülésétől 2 napon belül árajánlatot ad, a szükséges kivitelezési többlet idő megadásával, melyet Megrendelő köteles 2 napon belül írásban visszaigazolni. Ennek elmulasztása esetén a szerződés teljesítési határideje a pót-, illetve többletmunkák megrendeléséig eltelt idővel meghosszabbodik.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.

A pót-, illetve többletmunkákra vonatkozóan az árajánlatban megjelölt ráfordítási idővel a szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik.

5.9.	A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön megállapodása szükséges.

5.10.	Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe-, amelyhez a Megrendelő írásos egyetértése kell- az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

5.11.	A munkaterületen levő közművek nyomvonalának utólagos süllyedéséből eredő esetleges burkolatkárokért Vállalkozó felelősséget nem vállal.

5.12.	Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet. Megrendelő ezúttal nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező utak ’A’ és ’B’ forgalmi terhelésű útkategóriába tartoznak. A munka minőségének meghatározása az e-ÚT 05.02.11:2010 és az e-ÚT 06.03.21:2010 Útügyi Műszaki Előírások alapján történik.

Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

5.13.	A munka minőségének meghatározására Vállalkozó beépítés közbeni ellenőrző vizsgálatokat, illetve roncsolás mentes geometriai- és minősítési vizsgálatokat végez. Megrendelő kérésére vállalkozó előzetes ármegállapodás alapján akkreditált laboratóriummal egyéb vizsgálatokat is elvégeztet.

5.14.	Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli.

A munkavégzésre alkalmatlan napok számával a kivitelezési határidő meghosszabbodik.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

  - Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződéses összeg fedezete rendelkezésére áll.

  - Vállalkozó végszámlázásra jogosult a műszaki ellenőr által igazolt készültség szintjének megfelelő teljesítésre vonatkozóan, melyet Megrendelő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni.

6.3.	Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelmi kamatot a Ptk. 6:155§. alapján köteles Vállalkozó részére a késedelmi kamatot és egyéb költséget megfizetni.

6.4.	Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

  - Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen határozzák meg.

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1.	Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

7.2.	Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

7.3.	A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. Vállalkozó az eljárás megkezdésének időpontjáról legalább 5 nappal előbb köteles a készre-jelentést elküldeni.

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges időtartam, de legfeljebb 10 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles együttműködni, minden tőle telhetőt megtesz a használatba vételi eljárás mielőbbi lebonyolításában.

Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. 32. §-ában szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel.

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben - vagy mellékleteként - a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást.

A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére - köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 10 napon belül sem kezdte meg az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben.

Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár szerinti határidejét.

A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően - úgyszintén akkor is, ha szerződés szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást- mindaddig jogosult birtokában tartani a szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és esedékessé vált vállalkozói díjat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó szerződésszegéssel okozott kárként érvényesítheti.

8. SZAVATOSSÁG

8.1.	Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2.	Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

  - A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12./1988.(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállal.

8.4.	Vállalkozó nem felel a más Vállalkozó által végzett közmű nyomvonalakon esetlegesen történő burkolatkárokért.

8.5.	A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az ÚT 3-2.101 - 3-2.106.sz. útügyi műszaki előírásokban foglalt karbantartási feladatok elvégzése.

8.6.	A Vállalkozó - kivéve a szándékos, vagy súlyos gondatlansággal okozott - szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja, mivel a vállalkozási díj ezen hátrány kiegyenlítését magában foglalja.

8.7.	Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli.

8.8.	Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési rész- és véghatáridő vonatkozásában a késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót napi 0,1 % kötbér terheli. A kötbér maximális mértéke a teljes vállalkozási összeg 4 %-a.

- JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

9.1.	A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik az általános hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét.

9.2.	A szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és – amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes - a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

- VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1.	A felek a koronavírusjárványt, annak a vállalkozóra, működésére, erőforrásaira (úgymint különösen humán és anyagi erőforrás, áruk, termékek beszerzése, szerződéses partnerei, alvállalkozói) kifejtett hatását, jogkövetkezményeit, továbbá a már elrendelt és esetleg a továbbiakban elrendelésre kerülő kormányzati és hatósági, és egyéb intézkedéseket a vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső, általa el nem hárítható és a – vállalkozó működésre való kihatás és következményei tekintetében – a szerződéskötés időpontjában előre nem látható eseménynek tekintik.

10.2.	A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a koronavírusjárvány fennállásának, beállásának, a már elrendelt és esetleg a továbbiakban elrendelésre kerülő kormányzati és hatósági, és egyéb intézkedéseknek illetve annak a vállalkozó működésére gyakorolt, fentiekben kifejtett hatásának az a következménye, hogy a vállalkozó nem felelős a szerződéses kötelezettségeinek részleges, vagy teljes nem teljesítéséért, illetve a koronavírusjárvány közvetlen, illetve közvetett következményeiért, vele szemben a szerződésszegésből eredő jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak

10.3.	A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a koronavírusjárvány fennállásának időtartama alatt a munkadíjak, az alvállalkozói díjak, illetve anyagköltségek emelkednek, úgy azt a felek a projekt megvalósulása érdekében beállott többletköltségnek tekintik, mely igazolt költségek megtérítését ennek megfelelően a megrendelő vállalja, továbbá hozzájárul a vállalkozói díjnak és a szerződéses határidőknek a vállalkozó által szükségesnek ítélt időtartammal történő meghosszabbításához.

Mellékletek: 	1. sz.: Áfa nyilatkozat

Balatonvilágos, 2020. szeptember 8.	Székesfehérvár 2020. szeptember

……………………………	……………………………

Megrendelő	Vállalkozó

Takács Károly polgármester	Cégjegyzésre jogosultak aláírása

Balatonvilágos Község Önkormányzata

Ellenjegyzem:

Siófok, 2020.

……………………………………

Dr. Sárközy László

jegyző

……………………………………

Balogh Gábor

közgazdasági osztályvezető

1.sz. melléklet

NYILATKOZAT

fordított adózáshoz

Alulírott Takács Károly Béla, mint Balatonvilágos Község Önkormányzata (cím: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38, adószám: 15734044-2-14) nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem.

A STRABAG Általános Építő Kft-vel, cím:1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D. épület, adószám:11705053-4-44

2020-08-27-én (dátum) kötött

Balatonvilágos, Bacsó Béla utca teljes és a Kosztolányi, illetve József Attila utca rövid szakaszainak aszfaltozása

kivitelezése tárgyú szerződés a 93/2012. (V.10..) Korm. rendelet alapján*

- építési hatósági engedély köteles. Az építési engedélyt a……....................................... hatóság a

....................... számon adta ki.

Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szerződésben foglalt megbízási díj után a módosított 2007. évi CXXVII. tv 142 (1) b pontja alapján az áfa fizetésére a vevő kötelezett.

- nem építési hatósági engedély köteles. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szolgáltatást nyújtója részére az ellenértéket a szerződésben foglalt határidőn belül az általános forgalmi

adóval növelt értékben fizetem meg.

Szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy mindketten belföldi adóalanyok.

Veszprém 2020. …………………….

……………………………….

Cégszerű aláírás

*Kérjük, hogy az egyik variáció egyértelmű választásával tegyen nyilatkozatot!