Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2020 október

dr. Sárközy László

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. októberi rendkívüli ülésére

Tárgy: „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt – II.” tárgyú Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési dokumentáció elfogadása, ajánlattevők meghatározása

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének korábbi ülésein több alkalommal tárgyaltunk a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kapcsán szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása ügyében szükséges teendőkről. A közbeszerzést lefolytató cég kiválasztásához szükséges ajánlatkérésekről döntött a testület, majd kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt a Gress-Ing Kft., illetve a cég erre jogosult szakértője személyében.

A napokban megküldött anyagokat továbbította kolléganőm a képviselők részére, a kiküldött e-mail levelezések, valamint a mai napon tárgyalandó, a „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 projekt - „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson II.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, eredménytelenség megállapítása” tárgyú előterjesztés tartalmazza az előzményeket, a 2020. szeptember 7-ei döntés alapján indult eljárás eredménytelenségét.

Az ismert előzmények alapján szükséges a közbeszerzési eljárás ismételt megindítása, melyhez a korábbiakhoz hasonló döntések szükségesek: el kell fogadni a dokumentumokat, és meg kell határozni az ajánlattevők körét.

Az új helyzet ismét a támogatói okirat módosítását igényli, melyhez szükséges kérelmet közben intézi a Projektmenedzsment szervezet vezetője, Kristóf Csaba.

A Magyar Államkincstár felé jelen állás szerint a legutóbbi módosításhoz hasonlóan következő kérelmet kell előkészítenie és megküldeni:

„Balatonvilágos Község Önkormányzata, TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 azonosító számú pályázatának mérföldkövek módosítását szeretnénk kérni.

A korábbi módosítási igény benyújtása óta eltelt idő az akkor tervezett dátumokat ellehetetlenítette. Kérjük, hogy az alábbi számú mérföldköveket, jelen levélben foglaltak alapján szíveskedjenek véglegesíteni.

-5. számú mérföldkő		2020.12.02.

-6. számú mérföldkő		2021.01.31

-7. számú mérföldkő		2021.03.08.

-8. számú mérföldkő dátuma változatlan.”

A közbeszerzési szaktanácsadóval egyeztetve (az általa küldött jogszabály szerinti időtartamok alapján kalkulálva) a határidők várható alakulása a következő:

-5. számú mérföldkő		2020.12.02. Közbeszerzési eljárás lezárása

2020.10.26. Testületi ülés

2020.10.28-11.13 Beadási határidő (15 naptári nap)

2020.11.14-11.24. Hiánypótlás (2x5 munkanap)

2020.11.30. Hétfő, Testületi ülés tervezett dátuma

2020.12.02. Döntés utáni összegzés kiküldése

2020.12.03-12.08 Szerződéskötési moratórium (5 naptári nap)

-6. számú mérföldkő		2021.01.31. Kivitelezés I. szakasz

-7. számú mérföldkő		2021.03.01. Kivitelezés befejezése

-8. számú mérföldkő dátuma változatlan. Projekt Zárás

A határidőket nagyban befolyásolja az esetleges hiánypótlás, mely akár két egymás utáni öt napos időtartamot is jelenthet, többek között ezért sem adott pontos dátumokat kérésünkre a szaktanácsadó.

A támogató jóváhagyó döntése tehát a fennmaradt 25 millió Ft felhasználása tekintetében továbbra is/ vagy inkább ismét/ folyamatban van!

A benyújtott és elfogadott pályázati anyag alapján a jelen közbeszerzés eredményes lezárásának – a határideje 2020. december 2. napja, a határidők ehhez igazítva szerepelnek az anyagban:

- a kiküldés napja 2020. október 28.,

- a benyújtás határideje 2020. november 13.,

- elbírálás időpontja, bíráló bizottság döntésének képviselő-testületi elfogadása: 2020. november 30.

Dr. Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (továbbiakban: FAKSZ), a közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiválasztott Gress-Ing Kft. képviseletében elkészítette és megküldte az „Ajánlattételi felhívás” és a Kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint a döntéshozó e kérdésekben a Képviselő-testület.

Fentiek értelmében készítettük elő az alábbi két határozati javaslatot a dokumentáció elfogadása, valamint az ajánlattevők meghatározása, kiválasztása tárgyában. A megjelölhető ajánlattevők adatait tartalmazó anyagokat a FAKSZ szintén megküldte, azok az előterjesztés 2. mellékletét képező mappákban találhatóak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntéseit az alábbi határozati javaslatok elfogadásával.

Balatonvilágos, 2020. október 22.

Takács Károly

polgármester

1. Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyja Gress-Ing Kft. – képviseletében dr. Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson - II.” tárgyú, a Kbt. 115. § alapján induló közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívást és a Kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokat.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntést tartalmazó határozat kivonat Gress-Ing Kft. – képviseletében dr. Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére történő továbbításra, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Takács Károly polgármester

Határidő: haladéktalanul

2. Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson – II.” tárgyú, a Kbt. 115. § alapján induló közbeszerzési eljárásban felkérendő ajánlattevők tekintetében az alábbi gazdasági társaságokat jelöli meg:

- SZIGET-MELOR Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 7570 Barcs, Liszt Ferenc utca 14.

e-mail: postmaster@szigetmelorkft.t-online.hu

- 2. sz. Mélyépítő Kft. 8600 Siófok, Tanácsház utca 24. 1. em. 16. 	
 					e-mail: melyep2.kft@gmail.com

- ALBA ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Kisfaludi utca 8. 			e-mail: albautkft@upcmail.hu

- STRABAG Építő Kft. 1117 Budapest Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület)
 					e-mail: info.strepito@strabag.com

- SYCONS Tanácsadó, Építőipari Fővállalkozó, Kivitelező és Tervező Kft. 2461 Tárnok, Ötház puszta 1. A. ép. 	e-mail: sycons@sycons.hu

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntést tartalmazó határozat kivonat Gress-Ing Kft. – képviseletében dr. Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére történő megküldésre, a további szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Takács Károly polgármester

Határidő: haladéktalanul