Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2022. június

dr. Boda Zsuzsanna

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. június 27-ei ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása, M8 gyorsforgalmi út szakaszának megvalósításához szükséges Tervezési szerződés 1. számú módosítás tudomásul vétele

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

# Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2022.(II.16.) számú határozatával a Településrendezési Eszközök módosítását határozta el a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – továbbiakban: R. – alapján tárgyalásos eljárás keretében, az alábbiak szerint: az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmány tervkészítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyú projekt megvalósításához szükséges, Balatonvilágos Község településrendezési eszközök – ezen belül a Szerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv – módosítása.

# A képviselő-testület a 34/2022.(II.16.) számú határozattal hagyta jóvá a 33/2022.(II.16.) számú döntésben foglaltak megvalósításához szükséges, a célmegvalósító és egyben teljes körű költségviselő UNITEF Zrt. által előkészített háromoldalú Tervezési szerződés tartalmát.

A Tervezési szerződés kitér a környezetvédelmi engedély megszerzésére, melyet a HÉSZ módosítása során is be kell mutatni az Állami Főépítész részére. Amint arról a februári előterjesztésben tájékoztatást adtunk: „M8 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, azonban az M7 autópálya 71.sz. csomópont átépítése – mely érinti Balatonvilágos Községet – még nem. Az engedély várható kiadása 2022.04.12.” Időközben azonban az eljárásban változások váltak szükségessé: a Pest megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) a Veszprém és Fejér megyét is érintő M8 gyorsforgalmi utat, megyénként kettéválasztotta, így a Veszprém megyei eljárás elindítása csak 2022.04.07-én történt meg. Az előzmények alapján az engedély kiadásának várható dátumát a Kormányhivatal 2022.06.03. napjában határozta meg a hatóság. (Végül 2022. június 20. napján érkezett be Hivatali kapun önkormányzatunk részére – a határozat közzététele megtörtént, azon túl honlapunkon teljes terjedelmében megtalálható, illetve a képviselő-testület tagjai részére e-mailben is megküldték a kollégák). Mivel az engedély a várt időpontig nem került kiadásra, szükségessé vált a Tervezési szerződés 1. számú módosítása, a teljesítési határidők vonatkozásában egy júniusi időpont meghatározásával, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljárás részletei az önkormányzat honlapján a http://www.balatonvilagos.hu/index.php/telepulesrendezes-es-telepuleskep/telepulesrendezesi-eszkozok-modositasai-2022 linken megtalálhatóak.

A Tervezési szerződés módosítás aláírása megtörtént, melynek kérem a képviselő-testület általi tudomásul vételét.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2022. június 22.

Takács Károly

polgármester

Határozati javaslat:

# Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 34/2022.(II.16.) számú határozattal jóváhagyott, az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmány tervkészítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyú projekt megvalósításához szükséges, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás során megvalósítandó, Balatonvilágos Község településrendezési eszközeinek módosítása érdekében a célmegvalósító és egyben teljes körű költségviselő UNITEF Zrt. által előkészített háromoldalú Tervezési szerződés 1. számú módosítását. Az okirat tartalmát jóváhagyja.

# A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére.

Felelős: dr. Boda Zsuzsanna jegyző

Határidő: 2022. július 10.

Célmegvalósító tervszáma: 3037

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

# Megrendelő:	Balatonvilágos Község Önkormányzata

Cím: 8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány38.

Képviseli: Takács Károly Béla polgármester

Célmegvalósító:	UNITEF’83 Zrt.

székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

számlavezető pénzügyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt

számlaszáma: 12001008-00164427-00100001

adószáma: 12108129-2-43

cégjegyzék száma: 01-10-043022

Tervező:	Pomsár és Társai Építésziroda Kft.

székhely:	1071 Budapest, Damjanich utca 26. 04.em.1a.

cégjegyzékszám szám: 01-09-072110

adószám:	10581748-2-42

bank és számlaszám: 11705998-21300477

kapcsolattartó, elérhetőségei: Városy Péter Ferenc, pvarosy@gmail.com

## Előzmények

Felek rögzítik, hogy a 2022.02.24-én aláírt Településrendezési szerződés (tov.: Szerződés) a „Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmány tervkészítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése" tárgyához (tov.: Tervezési szerződés) kapcsolódó Balatonvilágos település rendezési tervének módosítása érdekében jött létre.

A Célmegvalósító Tervezési szerződésében szerepel a környezetvédelmi engedély megszerzése. A Település HÉSz módosításához a környezetvédelmi engedélyt fel kell használni. A Pest megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (tov.: Kormányhivatal) a Veszprém és Fejér megyét is érintő M8 gyorsforgalmi utat, megyénként kettéválasztotta. Ennek következtében a Veszprém megyei eljárás elindítása csak 2022.04.07-án történ meg, amely alapján az engedély kiadását a Kormányhivatal 2022.06. 03-i dátumhoz rögzítette. Mivel az engedély a mai napi nem került kiadásra, a Felek a szerződés módosításában állapodnak meg az alábbiak szerint.

- A Szerződés 5. Teljesítés, határidők és pénzügyi ütemezés pontja helyébe az alábbiak lépnek életbe.

- Előzetes adatszolgáltatás kérési 	A szerződéskötéstől és előzetes adatszolgáltatástól

dokumentáció 	számított 5. munkanap, legkésőbb

2022. február 21-e.

- Partnerségi egyeztetési dokumentáció	Az adatkérés lezárását követő és a végleges

adatszolgáltatást követő 5. munkanap, legkésőbb 	2022. április 20.

- Végső szakmai véleményezési 	A megelőző szakaszt lezáró döntés kézhez vétele

dokumentáció	utáni 5. munkanap, legkésőbb 2022. június 10.

Tervezési díj: 800.000,- Ft + Áfa

- Jóváhagyott dokumentáció:	A jóváhagyásról szóló döntések kézhez vételét

követő 5. munkanap, legkésőbb 2022. július 20.

Tervezési díj: 100.000,- Ft + Áfa

- A tervezési díj nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő eljárási díjak, illetékek összegét, a hiteles földhivatali alaptérkép díját, de ugyanakkor tartalmazza a tervdokumentáción alapuló szerzői jog, a szerzői felügyelet és az adminisztratív munkák ellenértékét is.

- Az ÁFA a teljesítéskor irányadó ÁFA törvény rendelkezései szerint kerül felszámításra.

- Tervező az elkészült munkarészeket Megrendelő és Költségviselő partner részére adja át közvetlenül vagy postai úton. Felek az átadás-átvételt írásban rögzítik.

- A tervdokumentáció Megrendelőnek és Célmegvalósítónak történő leszállítását követően, Megrendelő és Célmegvalósító 8 munkanapon belül teljesítési igazolást ad ki, vagy hibás teljesítés esetén hiánypótlásra, javításra szólítja fel Tervezőt. Amennyiben a terv hibái miatt a Megrendelő a teljesítést nem ismeri el, Tervező köteles a Megrendelő felhívásától számított 15 napon belül a hibákat kijavítani, a tervet átdolgozni. A tervezési díj csak a terv megfelelősége esetén kerül kifizetésre.

- A teljesítés helye Megrendelő és Célmegvalósító székhelye. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Takács Károly Béla polgármester, Célmegvalósító részéről Major Gábor projektvezető jogosult.

- A Tervező a Megrendelő és a Célmegvalósító hozzájárulásával jogosult a megjelölt határidő előtt teljesíteni.

- A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 2022. június 04-én jött létre, és azt a Felek az aláírás napján foglalják írásba.

- A Tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosítást a Felek írásban cégjegyzésre jogosult képviselői elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írják alá.

Kelt: 	Budapest, 2022. …  …		Balatonvilágos, 2022.  …  …	Budapest, 2022.  …  …

……………………………	……………………………	……………………………

Molnár Kázmér	Takács Károly Béla	Városy Péter Ferenc

magasépítési igazgató	polgármester	ügyvezető

UNITEF’83 Zrt.	Balatonvilágos Község Önkormányzata	Pomsár és Társai Kft.

Jogi ellenjegyzés:

……………………………

Dr. Boda Zsuzsanna

jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

……………………………

Balogh Gábor

közgazdasági osztályvezető