Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2015. november

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. november 16-ai ülésére

Tárgy: Közvilágítás aktív elem karbantartás 2016.

Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos közigazgatási területén a közvilágítás aktív elemeinek karbantartását 2015. december 31. napjáig a Fényforrás Kft. látja el.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. ajánlatot tett a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra. A Zrt. 2016. évre vonatkozó szolgáltatatói díjra 2200 Ft/db/év +Áfa ajánlatot tett, melynek összege a 692 db lámpatestet figyelembe véve bruttó 1.933.448 Ft/év. A további évekre vonatkozó szolgáltatói díj egységára a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével módosul.

Szolgáltató teljesítési határidőként az alábbiakat vállalja:

A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés aktív elemét köteles legkésőbb a saját felderítésétől, vagy Megrendelőtől, illetve harmadik fél részéről történő hibabejelentéstől számítva:

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén, 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.

- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén, 8 napon belül, egyéb helyen fellépő hiba esetén, 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

- Passzív elem meghibásodása esetén a javítási határidő a passzív elem hibaelhárítás befejezésétől kezdődik.

Ajánlatot kértünk a karbantartást jelenleg ellátó Fényforrás Kft-től, valamint a Termofok Kft-től.

A Fényforrás Kft. a 2015. évi vállalási árral azonos mértékű 900 Ft/db/év +Áfa ajánlatot tett 2016. évre vonatkozóan a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására, mely a 692 db lámpatest esetében bruttó 790.956 Ft/év.

A Kft. kötelezettséget vállal, hogy a meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezést a Megrendelőtől megkapott megrendelői hibabejelentéstől számítva:

- kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, valamint nagy forgalmú csomópontokon fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítja;

- közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, az önkormányzat tulajdonában lévő útvonalakon (települési nyilvántartásban szereplő összes út, utca, fő útvonalak melletti járda, utcákat összekötő gyalogos közlekedők) fellépő egyedi hiba, valamint az egyéb helyen fellépő csoportos hiba (egymás melletti kettő vagy több lámpahely hibája), esetén 4 napon belül javítja;

- mellékútvonal átkelési szakaszán fellépő egyedi hiba, esetén 4 napon belül kijavítja és üzemképessé teszi.

Továbbá vállalja, hogy a hibaelhárítás befejezéséről és a rendszeres gyakorisággal (havonta egyszer) végzett ellenőrzés elvégzéséről tájékoztatást ad.

A Termofok Kft-től ajánlat az előterjesztés készítéséig nem érkezett.

Javasolom a képviselő-testületnek Balatonvilágos közigazgatási területén a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásával …………………………megbízását az ajánlatban szereplő …………………….szolgáltatói díjért. Egyidejűleg javasolom a szükséges előirányzat biztosítását a 2016. évi költségvetésben. Továbbá javasolom a vonatkozó szerződésben foglaltak jóváhagyását, aláírására a GEVSZ intézményvezetőjének felhatalmazását.

Balatonvilágos, 2015. november 4.

Fekete Barnabás

polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás aktív elemeinek 2016. évi karbantartására vonatkozó ajánlatok közül a Fényforrás Kft. (8196 Litér Petőfi Sándor utca 15.) 900 Ft +Áfa/db ajánlatát fogadja el, és a munkával megbízza. A képviselő-testület a döntés végrehajtásához szükséges 692 db x (900 Ft+Áfa/év) = 790.956 Ft, kerekítve 791.000 Ft előirányzat a 2016. évi költségvetésben a 064010 Közvilágítás kormányzati funkcióra.

A képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet intézményvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére. Egyben felkéri a jegyzőt, GEVSZ intézményvezetőt az előirányzat 2016. évi költségvetésben szerepeltetésre.

Felelős: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Pártl Zoltánné intézményvezető

Határidő: 2015. december 15./ szerződéskötés

2016. január /előirányzat költségvetésben szerepeltetés

Balatonvilágos Község Önkormányzat

Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete

és az

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

között létrejött

A közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés

Balatonvilágos

közigazgatási területén

szerződés száma:              /2015.

Eszköz üzemeltetési szerződés

a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére

# Szerződő Felek:

egyrészről: 	Balatonvilágos Község Önkormányzat 
 		Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete			címe:	8171 Balatonvilágos Csók István sétány 38.

számlavezető pénzintézet:	OTP Bank Nyrt.

bankszámlaszám:	11748083-15804006

adóigazgatási szám:	15804006-2-14

képviseletre jogosult: 	Pártl Zoltánné intézményvezető

a továbbiakban: „Megrendelő”

másrészről:	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

székhelye:	7626 Pécs, Búza tér 8/a

levelezési cím:	7626 Pécs, Búza tér 8/a

számlavezető pénzintézet: 	UniCredit Bank Hungary Zrt.

bankszámlaszám:	10918001-00000005-08560046

adóigazgatási szám:	10732614-2-02

cégjegyzékszáma:	02-10-060025

a továbbiakban: „Szolgáltató”

a Megrendelő és a Szolgáltató a továbbiakban együttesen: a „Felek” között az alulírott napon és helyen alábbi feltételek szerint:

# A szerződés tárgya

A szolgáltatás – jelen Szerződés időtartama alatt – a közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állását és teljes körű üzemeltetését, karbantartását, foglalja magában, melynek ellenértékét a Megrendelő a Szolgáltatónak rendszeresen megfizeti.

A teljes körű üzemeltetés és karbantartás az alábbiakat tartalmazza:

- Közvilágítási hibacímek kezelése

- Folyamatos karbantartás

- Üzemzavar elhárítás

# Fogalom meghatározások

  - Közvilágítási berendezés

A Szerződés szempontjából közvilágítási berendezésnek minősülnek az alábbi elemek:

Aktív elemek:

fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal (gyújtó, előtét, foglalat, szerelőlap, sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, tömítés) együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek.

A Szerződés szempontjából nem minősül a közvilágítási berendezés részének az alábbi elemek

Passzív elemek:

- a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, útátfeszítés)

- a kizárólag közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (pl. közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló- védelmi és szabályzó berendezés)

- a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés

- a közvilágítás ki- és bekapcsolását vezérlő rendszer (készülék, átviteli út, berendezés, stb.). Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési parancsvevő készülék)

Nem a közvilágítási berendezés része továbbá:

- Azok az épületfalak, ill. építmények, amelyre közvilágítási berendezést szereltek.

- Azok a más célú berendezéseket szolgáló tartószerkezetek, amelyekre közvilágítási berendezést is szereltek. Ezek csak abban az esetben és olyan mértékig tekinthetők a közvilágítási berendezés részének, ha és amely mértékig erre vonatkozóan a közvilágítási berendezés üzemeltetője és a más célú berendezés üzemeltetője írásban megállapodott.

- Többcélú vezérlési rendszer esetén a berendezés nem közvilágítás célját szolgáló részei.

- Épületeket, templomokat, dísz kutakat stb. megvilágító berendezések (díszvilágítás), fényárak, még abban az esetben sem, ha villamos energia ellátásuk a közvilágítási hálózatról történik. Díszvilágítás és fényár meghibásodása esetén a javításról, cseréről a Szolgáltató és Megrendelő - a megrendelő költségviselése mellett - külön, egyedi megállapodást köt

Egy berendezés alatt egy település közigazgatási területének, illetve – a Felek megállapodása szerint – annak jól körülhatárolt részének közvilágítási berendezését értjük.

## Létesítés, karbantartás

- Közvilágítási létesítése: Új berendezés létesítése, illetőleg meglevő közvilágítási berendezés felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése (a továbbiakban együtt: létesítés)

- Üzemeltetés, karbantartás: Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése vagy előfordulási számuk csökkentése érdekében végzett tevékenység (a felújítás és karbantartás fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozza meg).

## Korlátozások

- A Szerződés hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés aktív elemeinek villamos energia ellátását biztosító közvilágítási elosztó hálózat, valamint a be- és kikapcsolást biztosító vezérlőjel rendelkezésre állására és üzemeltetésére, azt a Szolgáltató a külön megkötött hálózathasználati szerződés alapján biztosítja a mindenkor érvényes jogszabályi feltételek alapján

- A Szerződés hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés működéséhez szükséges villamos energia ellátásra

- A Szerződés hatálya nem terjed ki további új közvilágítási berendezések létesítésére, a meglévő közvilágítási berendezések felújítására korszerűsítésére.

# Teljesítés helye

## A szolgáltatás teljesítésének helye

A Megrendelő közigazgatási területén lévő, a mellékletben szereplő közvilágítási berendezések aktív elemei (fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal - gyújtó, előtét, foglalat, szerelőlap, sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, tömítés - együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek).

## A szolgáltatás teljesítési határa

A teljesítés határa a 3.1. pontban szereplő aktív elemként leírt részek fizikai határa. Ezen belül:

- közös oszlopsoros hálózat: a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;

- önálló légvezetékes hálózat: a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;

- önálló földkábeles hálózat: a lámpahelyen lévő első túláramvédelmi készülék elmenő kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, a kötőelem nélkül.

- átfeszítés / falba épített kábel: a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt szabadvezeték összekötési pontja az áramkötés nélkül.

# A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

## Az aktív elemek rendelkezésre állása

Tervezett élettartam, rendelkezésre állás

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a tulajdonában álló lámpatestekkel a közvilágítási szolgáltatás ellátása érdekében a Megrendelő számára a Szerződés hatályba lépését követően rendelkezésére áll és biztosítja azok működéshez szükséges állapotát a Szerződés időtartama alatt.

A Megrendelő tulajdonában lévő, közvilágítási célú lámpatestek üzemeltetésének feltétele az E.ON Rendszerengedély, a lámpatesten jól látható helyen feltüntetett CE tanúsítvány, továbbá a Megrendelő tulajdonában lévő közvilágítási vezeték villamos energia ellátása és vezérlése a közvilágítási elosztóhálózatról történik.

A lámpatestek létesítéskor tervezett élettartama 20 év, ennek lejárta után a lámpatestek gazdaságosan nem üzemeltethetők. A lámpatestek élettartamának lejárta után esedékessé váló korszerűsítés műszaki-gazdasági feltételeit a szerződő Felek külön megállapodásban rendezik.

Káresemények kezelése, helyreállítás

A Szerződés időtartama alatt a közvilágítási berendezésben okozott károkat – amennyiben azok tekintetében Megrendelő felelőssége minden kétséget kizáróan megállapítható – Megrendelő köteles saját költségén, haladéktalanul kijavíttatni. Mindazon károk kijavíttatása, melyek tekintetében Megrendelő felelőssége nem áll fenn, a Szolgáltató felelőssége, feladata a kár esetleges továbbhárítása (harmadik fél, kárbiztosító stb.) felé. Ezen szabály nem vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező közvilágítási lámpatestekre, melyek esetében a Megrendelő felelőssége a kár esetleges továbbhárítása harmadik fél ( pl. kárbiztosító stb.) felé.

A közvilágítási berendezésen káreset, rongálás során, elemi kár, tűzeset, nem természetes elhasználódásból eredő meghibásodás és az üzemfolytonosság miatt szükséges helyreállítás a Szolgáltató feladata, kivéve a Megrendelő tulajdonát képező lámpatesteket, melyek szükséges helyreállításáról a Megrendelő és a Szolgáltató a Megrendelő költségviselése mellett külön, egyedi megállapodást köt. Szándékos vagy gondatlan rongálás esetén rendőrségi feljelentést kell tenni. Káreset bekövetkezése esetén a Szolgáltató minden, a káreseménnyel összefüggő adatot felkutat és rögzít.

## Aktív elemek működtetése

Az aktív elemek működtetése az e körbe tartozó részegységek teljes körű üzemeltetését és karbantartását jelenti a jelen Szerződésben meghatározott teljesítés helyen. Ezen belül:

Hibacím kezelési feladatok

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik fél (pl. lakosság) által észlelt meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben biztosítja, az ehhez szükséges standard rendszert (WF) üzemelteti.

- Lakosság vagy harmadik fél számára biztosított hibabejelentési lehetőségek: Call Center műszaki hibabejelentő

- DÉL: 06-80/20-50-20;

- elektronikus úton pedig az http://www.eon.hu/Online_ugyintezes honlapon az Online ügyfélszolgálat menüpont alatt (a használathoz ügyfeles regisztráció szükséges) vagy személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodában nyitvatartási időben

- Megrendelő részére kizárólagosan biztosított további lehetőségek: telefonon: 06-40/200-636, e-mail-en: kozvilcc@eon-hungaria.com)

Teljesítési határidők

A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés aktív elemét a Szolgáltató köteles legkésőbb a saját felderítésétől, vagy Megrendelőtől, illetve harmadik fél részéről történő hibabejelentéstől számítva:

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén, 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.

- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén, 8 napon belül, egyéb helyen fellépő hiba esetén, 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

- Passzív elem meghibásodása esetén a javítási határidő a passzív elem hibaelhárítás befejezésétől kezdődik.

Hibaelhárítási, karbantartási feladatok

- A Megrendelő, ill. harmadik fél által a közvilágítás üzemkészségével, fényforrás meghibásodásával (egyedi sötét cím) tett hibabejelentést a Szolgáltató rögzíti és a jelen Szerződés „teljesítési határidők” pontjában foglalt határidőn belül a hibát elhárítja.

- A Szolgáltató köteles a közvilágítási berendezések állagának és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében szükséges javító és karbantartási munkákat elvégezni, köteles a közvilágítási berendezésekkel történő szolgáltatás feltételeit (a szabvány által elismert avulás figyelembevételével) folyamatosan biztosítani.

## Műszaki és minőségi követelmények:

A Szolgáltató a karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során csak I. osztályú anyagokat használhat fel.

## A munkavégzést befolyásoló körülmények:

A szerződés teljesítése során a működő létesítményekben a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell.

A karbantartási munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A Szolgáltatónak a karbantartási, valamint az üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy a tevékenység a lehető legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarásával és költségtakarékos módon történjen. Szolgáltató jogosult a meghibásodott fényforrásokat  a közvilágítási hálózat egyes szakaszainak nappali bekapcsolásával is felderíteni, amennyiben a felderítésre a nappali bekapcsoláson túli más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésére.

## Környezetvédelem

- A Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező tevékenysége során keletkező, a 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes hulladéknak, a jelen Szerződésben vállalt kötelezettség, továbbá a hivatkozott rendelet alapján Szolgáltató a tulajdonosa és a termelője.

- A Szolgáltató saját hatáskörben köteles gondoskodni hulladékának telephelyén történő gyűjtéséről, szállításáról, hasznosításáról, ártalmatlanításáról, megfelelve a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak.

## Munkaszervezés, anyagbiztosítás

- A szolgáltatási tevékenység megvalósításához szükséges munka megszervezése, a munkaterület kijelölése, annak elkerítése, elzárása és felügyelete a Szolgáltató feladata. Ezen belül a Szolgáltató feladatát képezi a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges anyagok, segédanyagok, gépek, eszközök biztosítása, és azok munkaterületre szállítása.

## Munkabiztonság

- A Szolgáltató köteles tevékenysége során a munka biztonságával kapcsolatos minden jogszabályt és egyéb előírást betartani és a munkaterületen tevékenységet végző munkavállalóival is betartatni.

- A Szolgáltató vállalja, hogy csak a megfelelő vizsgával rendelkező munkavállalóval végeztet munkát.

- A Szolgáltató az alvállalkozója tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozók munkabiztonsággal kapcsolatos előírásaira is e szerződés szabályai érvényesek. Ezen előírások vizsgálata a Szolgáltató feladata.

# A Megrendelő jogai és kötelezettségei

## Ellenőrzési jogosultság

A Megrendelő jogosult a közvilágítási berendezés folyamatos rendelkezésre állásának, teljes körű üzemeltetésének, karbantartásának, valamint az előírt minőségi paraméterek betartásának folyamatos ellenőrzésére.

## Fizetési kötelezettség

A Megrendelő köteles a jelen Szerződésben foglaltak Szolgáltató által történt teljesítésének ellenértékét a Szolgáltatónak havonta rendszeresen számla ellenében megfizetni.

# Szolgáltatói díjak

## Aktív elem egységár

Az 1. számú mellékletben meghatározott lámpatestekre:

2200,- Ft/db/év + ÁFA, azaz

Kettőezerkettőszáz forint  /db/év + általános forgalmi adó

## A díj kiszámítási módja:

A 7.1 pontban szereplő Ft/db/év értéket szorozni kell az 1. számú mellékletben meghatározott lámpatestek darabszámával és az eredmény 1/12-ed része a tárgyhónapban fizetendő szolgáltatási díj. Amennyiben változik az 1. számú mellékletben a beépített lámpatestek darabszáma, úgy a változás időpontjától kezdődően a díjat az új darabszám szerint kell megállapítani.

## Az egységár és vállalkozási díj változása

A Felek megállapodnak abban, hogy a 7.1 pontban szereplő aktív elem üzemeltetési egységárat évente, minden év március 31-ig a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével módosítják január 1-ig visszamenőlegesen. Erről a Szolgáltató értesítést küld a Megrendelő részére minden év április 15-ig, és a megváltozott egységár képezi a továbbiakban az elszámolás alapját. A megváltozott díj, az áprilisban kiállítandó számlában kerül először érvényesítésre azzal, hogy a számla tartalmazza a január 1. napjáig visszamenőlegesen érvényesítendő díjkülönbözetet is.

# Fizetési feltételek

## Számlázás, fizetési mód

- A Szolgáltató havonta egy számlát állít ki. A számla tartalma a 7.2 pontban foglalt szolgáltatási díj.

- A Szolgáltató a számla kiállítására a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjától jogosult. A számla kiegyenlítésének határideje a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 15 nap.

- A fizetés módja: átutalás, a számlában szereplő számlaszámra.

## Késedelmes fizetés

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles. A kamat a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is jár, ha a kötelezett késedelmét kimenti. A kamat mértéke a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamat.

# Tulajdonjogi feltételek

A Szerződésben szereplő közvilágítási berendezés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a Megrendelő tulajdona az 1. számú mellékletben található megoszlás szerint.

# A Szerződés időbeli hatálya

10.1 A Szerződő Felek jelen Szerződést 4 év időtartamra kötik. A szerződés kezdete: 2016.01.01, vége: 2020.12.31

# Szerződésszegés és jogkövetkezményei

## Szerződés felmondása

A jelen szerződés határozott időtartama alatt rendes felmondással nem mondható fel.

A jelen szerződést bármelyik Fél akkor mondhatja fel azonnali hatályú rendkívüli felmondással, ha

    - a másik Fél ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul; vagy

    - a másik Fél a üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti, vagy

    - a másik Fél teljes egészében vagy részben elveszíti döntési szabadságát vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a helyzet visszafordítható-e; vagy

    - a jelen Szerződésből származó bármely kötelezettségét megszegte, és az érintett Fél előzőleg legalább 30 (harminc) naptári napos határidő kitűzésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólította a szerződésszegő Felet a szerződésszegés megszüntetésére, de a határidő eredménytelenül telt el.

    - vis maior helyzet állt elő és 30 napon belül nem fejeződött be.

A Szolgáltató abban az esetben is jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő

    - a jelen szerződéssel összefüggő, vagy a jelen szerződés teljesítésének körén kívül eső magatartásával kárt okoz a Szolgáltatónak vagy sérti a Szolgáltató jó hírét, vagy

    - olyan tevékenységet folytat, mely a Szolgáltató érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

# Egyéb rendelkezések

## A Felek együttműködése

A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul és írásban tájékoztatják egymást és a jelen Szerződés teljesítése körében egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. A felek a felmerüléstől számított 3 munkanapon belül értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, vagyoni helyzetüket érintő minden egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

## Módosítás

A jelen Szerződés módosítására csak írásban és közös megegyezéssel kerülhet sor. Kivétel ez alól a 7.3 pont.

## Részleges érvénytelenség

A jelen Szerződés bármely rendelkezésének jogszabályváltozás vagy más ok miatt bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, illetve végrehajthatóságát. A Felek ésszerű határidőn belül mindent megtesznek az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezésnek a jelen Szerződés céljához és az érvénytelen illetve végrehajthatatlan rendelkezéshez tartalmában és hatásában legközelebb álló érvényes illetve végrehajtható rendelkezéssel történő pótlása érdekében.

## Jogutódlás

A jelen Szerződés rendelkezései a Felek esetleges jogutódaira nézve is kötelező érvényűek.

## Értesítés

A jelen Szerződéssel összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, telefax útján, térti-vevényes ajánlott levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján igazoltan kézbesítik a jelen pontban írott címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átadás időpontjában, térti-vevényes ajánlott levél esetén a térti-vevényen feltüntetett időpontban, telefax útján történő kézbesítés esetén a címzett általi visszaigazolás időpontjában.

| Megrendelő részére: | Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete |
| --- | --- |
| cím: | 8171 Balatonvilágos Csók István sétány 38. |
| címzett: | Pártl Zoltánné intézményvezető |
| telefonszám: | 06-88/480-005, 06-88/480-905 |
| fax szám | 06-88/480-005, 06-88/480-905 |

| Szolgáltató részére: | E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. |
| --- | --- |
| cím: | 7626 Pécs, Búza tér 8/a |
| címzett: | .. |
| telefaxszám: | .. |
| kapcsolattartó: | Tánczos Erika közvilágítási ügyfélkapcsolati területi referens |

## Szabványalkalmazás

A Megrendelő és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a közvilágításra vonatkozóan az MSZ EN13201 sz. szabvány előírásait alkalmazzák.

## A jogviták rendezése

A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik.

Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak abban, hogy bármely, a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvita eldöntésére a Felek a pertárgy értékétől függően a Szolgáltató székhelye szerint Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét, kötik ki.

## A Szerződés biztosítékai

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek bármelyikének megszegése esetén a károkozó fél megtéríti a károsult félnek a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kárát, költségét és kiadását, tekintet nélkül arra, hogy jelen Szerződést a szerződésszegés miatt felmondták-e.

Vis maior

A Felek egyike sem felelős a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségek nem-teljesítéséért, ha erre természeti katasztrófa (robbanás, tűz, természeti csapás), felkelés, zavargások, polgári engedetlenség, szabotázs, terrorcselekmény, forradalom vagy háborús események miatt kerül sor, amelyre a Felek nincsenek befolyással (a következőkben: "Vis maior").

A Vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyet igazolni köteles. A Vis maior által érintett fél köteles meghatározni azokat a kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatott vagy akadályoztatva lesz. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a Vis maior eseményét vagy az azt létrehozó körülményeket.

A Felek kárenyhítési kötelezettsége ebben az esetben is fennáll, ennek keretében a félnek mindenkor meg kell tennie minden tőle telhetőt azért, hogy bármilyen a Szerződés teljesítésében a Vis maiorból adódó késést csökkentsen.

# Engedményezés

A Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit az E.ON Hungária csoport tagjaira, vagy harmadik félre engedményezheti. Az E.ON Hungária csoport tagjai jogosultak az engedményezéssel érintett követelést és a Megrendelő felé fennálló egyéb tartozást összevezetni. A Felek egyezően rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből, valamint az ahhoz kapcsolódó esetleges egyéb szerződésekből eredő jogai és kötelezettségei engedményezésére nem jogosult, a Felek azt egybehangzóan kizárják.

# Záró rendelkezések

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződést bizalmasan kezelik, azt harmadik félnek nem adják át. Ebből eredő kötelezettségek megszegéséért kártérítéssel felelnek a Ptk. szerint.

Jelen Szerződéses Mellékletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a villamos energiáról szóló, többször módosított 2007. évi LXXXVI. törvényben, a végrehajtására kiadott 273/2007. (X.19.) Korm. sz. rendeletben foglaltak, valamint az Elosztói Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók.

A jelen Szerződés a Felek cégszerű aláírásának napján lép hatályba. Ha a Felek eltérő helyen írják alá a Szerződést az utolsó aláírás napján lép hatályba a Szerződés.

# Mellékletek

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. sz. melléklet: A Megrendelő területén található közvilágítási lámpatestek jegyzéke

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Balatonvilágos, 2015.	Kaposvár, 2015.

| …………………………..……… | ………………………………………….… |
| --- | --- |
| Megrendelő | Szolgáltató |

- sz. melléklet:

A Megrendelő területén található közvilágítási lámpatestek jegyzéke

Érvényes: 2016.01.01-től

Aktív elemek

| Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonban lévő lámpatestek beépített fényforrásai | Összesen: 692 db |
| --- | --- |
| A Megrendelő tulajdonában lévő, E.ON Rendszerengedéllyel rendelkező, a közvilágítási elosztóhálózatra szerelt vagy a Megrendelő tulajdonában lévő közvilágítási vezetékre kötött lámpatestek beépített fényforrásai, amely közvilágítási vezeték villamos energia ellátása és vezérlése a közvilágítási elosztóhálózatról történik | Összesen:??? db |

Balatonvilágos, 2015.	Kaposvár, 2015.

| …………………………..……… | ………………………………………….… |
| --- | --- |
| Megrendelő | Szolgáltató |

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38 .szám, számlavezető pénzintézet és számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748083-15804006, adóigazgatási száma: 15804006-2-14) képviseletében eljár: Pártl Zoltánné intézményvezető, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Fényforrás Közvilágítás Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8196 Litér, Petőfi Sándor utca 15. szám, cégjegyzék szám: Cg. 19-09-513621, adószám: 23144163-2-19, számlavezető pénzintézet és számlaszám: Forrás Takarékszövetkezet, Veszprémi Fiók 8164 Balatonfőkajár, Kossuth Lajos utca 16. szám) képviseletében eljár: Pápai Sándor ügyvezető, vagy Pápai Zoltán ügyvezető, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, az alábbi feltételek szerint:

- Előzmények

A Fényforrás Kft. és Balatonvilágos Község Önkormányzata, Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2015.(.) számú határozata alapján karbantartási szerződést köt 2016. január hó 01. napjától, Balatonvilágos közigazgatási területén található, Vállalkozó által üzemeltetett közvilágítási berendezések karbantartására.

2.	Szerződés tárgya

A Balatonvilágos Község Önkormányzata közigazgatási területén található, Megrendelő üzemeltetésébe tartozó 692 db közvilágítási berendezések, szerkezetek aktív elemeinek karbantartása, üzemzavari és káreseti helyreállítása a 4.3. sz. pontban meghatározott határidők betartásával jelen szerződés 8. pontjában meghatározott szolgáltatási díj ellenében.

- 3.	A közvilágítási berendezés elemei

- 3.1	Aktív elemek

A jelen szerződés 6. pontja szerinti teljesítési helytől a fényforrás irányába haladó készülékek: bekötővezeték, egyedi túláramvédelmi készülék, szerelőlap, előtét, gyújtó, fázisjavító kondenzátor, sorkapcsok, belső vezetékezés (lámpa), foglalat, tükör, búra, tömítés, lámpatest-ház, fényforrás.

Az aktív elemek Fogyasztó által elvárt üzemkészsége fennáll, ha a Vállalkozó a jelen Szerződés 4.3. pontban részletezett javítás és üzemzavar elhárítási határidőn belül teljesít.

- Működtetés, hibaelhárítás

  - Aktív elemek működtetése

A közvilágítási berendezés aktív részének kell tekinteni a jelen Szerződés 3.1 pontjában felsorolt elemeket. A világítótestnek a világítástechnikai jellemzőket meghatározó optikai elemei közül a búra és a tükör abban az esetben is az aktív elem része, ha azok nem külön-külön vannak beépítve, hanem a világítótest konstrukciójából adódóan roncsolás-mentesen megbonthatatlan szerkezeti egységet képeznek.

    - Karbantartás

A javítás során az armatúra általános karbantartását is el kell végezni. A meghibásodott lámpatest javításának karbantartásának általános folyamata:

- Környezeti feltétel közlekedésbiztonsági feltétel ellenőrzése, biztosítása

- Szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész (ek) cseréje fényforrás kivételével.

- Gyújtó betét ellenőrzése, ha meghibásodott, annak cseréje

- Gyújtó aljzat (foglalat) ellenőrzése, ha meghibásodott, annak cseréje

- Előtét ellenőrzése, méréssel. Ha meghibásodott, annak cseréje.

- Egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzátor, stb.) ellenőrzése, ha meghibásodott, javítás vagy csere.

- Fényforrás cseréje

- Ezután el kell végezni az armatúra általános karbantartását, csavarok után húzását, búra portörlését száraz ruhával (ha a típusnál lehetséges)

- mechanikai állapot ellenőrzése (irány, felerősítés, beállítás),

- törött alkatrészek cseréje,

- meghibásodott tömítések pótlása.

A munka befejeztével a munkaterület eredeti állapotba állítása, szerelvényajtó zár / zsanér szükség szerinti olajozása, ajtó bezárása, kiszerelt fényforrás veszélyes hulladék tartóba helyezése, ÉV esetén az ideiglenes ajtó pótlása.

Az elvégzett karbantartás előírt regisztrálásának elvégzése (karbantartási napló, készre jelentési jegyzőkönyv 4.3 pont szerint).

4.2	Hibajelentés

Jelen szerződés keretében Vállalkozó elvállalja, hogy a Megrendelő és harmadik fél (pl. lakosság) által észlelt meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben biztosítja.

Bejelentési elérhetőségek:

Megrendelő részéről:

Név: Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ ügyfélszolgálat

telefonszám: +3688/480905

E-mail: bvilagos.polg@invitel.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Pápai Sándor

Telefonszám: 70/408-6908; Fax: +3688/463-099

E-mail: fenyforraskft@gmail.com

KOVIKA program

4.3	Zavarelhárítás

A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezést a Vállalkozó köteles a Megrendelőtől megkapott megrendelői hibabejelentéstől számítva:

- Kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, valamint nagy forgalmú csomópontokon fellépő hiba esetén 48 órán belül;

- Közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, az önkormányzat tulajdonában lévő útvonalakon (települési nyilvántartásban szereplő összes út, utca, fő útvonalak melletti járda, utcákat összekötő gyalogos közlekedők) fellépő egyedi hiba, valamint az egyéb helyen fellépő csoportos hiba (egymás melletti kettő vagy több lámpahely hibája), esetén 4 napon belül;

- Mellékútvonal átkelési szakaszán fellépő egyedi hiba, esetén 4 napon belül köteles kijavítani és üzemképessé tenni.

A Vállalkozó vállalja, hogy a hibaelhárítás befejezéséről és a rendszeres gyakorisággal (havonta egyszer) végzett ellenőrzés elvégzéséről a Megrendelőt minden hónap 10. napjáig írásban készre-jelentés formájában tájékoztatja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a hiba elhárításnak az időpontját és a meghibásodás részletes leírását és annak részletezését, valamint a hibaelhárítás megtörténtét.

4.4	Kizáró ok

Nem tartozik az aktív elemek 4.1 pont szerint megállapított átalánydíjas javítás körébe a nem természetes elhasználódás (közúti baleset, elemi kár, árvíz, földcsuszamlás stb., tűz, terrorcselekmény vagy háborús esemény) következtében illetőleg ezekkel összefüggésben keletkező meghibásodás. Ennek javítását a Vállalkozó, a Megrendelő eseti megbízása alapján végzi el. A javítás ellenértékét a mindenkor érvényes anyagárak, munkadíjak, gépjármű- és munkagépköltségek figyelembevételével a Megrendelő felé kiszámlázza, előzetes tárgyalások után a Megrendelő írásos megrendelését követően.

- 5.	Létesítmények üzemvitele

- A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a közvilágítás karbantartásához szükséges ismeretekkel és engedélyekkel rendelkezik.

- A Vállalkozó feszültség alatt csak fényforrást és biztosítóbetétet, fojtót, gyújtót cserélhet. Minden egyéb beavatkozás csak feszültségmentes, vagy a berendezés leválasztott állapotában történhet

- Az elosztóhálózattal közös oszlopon, vagy oszlopsoron lévő közvilágítási hálózaton a Vállalkozó közvilágítás üzemideje alatt csak akkor végezhet kapcsolást, ha bejárással meggyőződött arról, hogy az érintett hálózaton más nem végez munkát és a kapcsolással nem veszélyezteti az elosztó hálózat üzemét.

- Mindkét fél a másik berendezését feszültség alatt állónak tekinti, mindaddig, amíg szabályos feszültség mentesítésre, nem került sor.

- A Vállalkozó felel a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb, a karbantartással összefüggő jogszabályok betartásáért.

6.	Teljesítés helye

Közös oszlopsoros hálózat: fogyasztói oldal a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;

Önálló légvezetékes hálózat: fogyasztói oldal a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;

Önálló földkábeles hálózat: fogyasztói oldal a lámpahelyen lévő első túláramvédelmi készülék elmenő kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, a kötőelem nélkül;

Átfeszítés/falikábel: fogyasztói oldal a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt szabadvezeték összekötési pontja az áramkötés nélkül;

- 7.	Szerződés időtartama

Jelen szerződés határozott idejű.

Hatálya 2016.01.01-től 2016.12.31-ig tart.

- A szerződés módosítására a Felek írásbeli megállapodása alapján kerülhet sor. A szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, kivéve, ha a Felek a megszűnés időpontját megelőző 30 napon belül közösen, írásban meg nem hosszabbítják.

- 8.	Szerződéses ár

Felek megállapodnak, hogy a vállalkozói díj nettó 900 Ft/db/év, mely tartalmazza a vállalkozó jelen szerződés alapján végzett, valamennyi aktív elem karbantartásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos munkájának ellenértékét.

A Vállalkozó további vállalása az adott évre vonatkozóan: Vállalkozó minden hónapban 1 alkalommal felméri a település utcáit a nem működő lámpatestek felkutatása érdekében, hogy ezzel is elősegítse a település Szerződésben rögzített megvilágítási szintjének fenntartását.

A szerződéses ár tartalmazza az összes üzemeltetési, karbantartási, készenléti szolgálati költséget, a felhasznált anyagok költségét, kivéve a berendezések felújítás jellegű költségét, azaz a berendezés komplett cseréjét, melynek elvégzésére a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő esetleges külön megbízása alapján jogosult.

- 9.	Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését ellenőrizni (üzemkészség ellenőrzés). Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő nem élt ellenőrzési lehetőségével.

Megrendelő köteles a vonatkozó jogszabályokban, szerződésben előírt minőségben elvégzett teljesítéseket átvenni, amennyiben Vállalkozó készre jelentéssel igazolja a munkák teljesítését. Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni a Vállalkozónak.

- 10.	Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban leírt munkákat a meghatározott határidők betartásával köteles eredményesen elvégzi.

A Vállalkozó a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden a közvilágítás passzív elemeit érintő meghibásodásról értesíteni, ami tudomására jutott. (kábelhiba, szakaszhiba)

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. Nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

11. 	Szerződés megszüntetésének esetei

Felek megállapodnak, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést írásban, indokolás nélkül hat hónapos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni.

Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegő felet a másik fél legkésőbb a szerződésszegés tudomásra jutástól számított 15 napon belül köteles írásban felszólítani, legalább 8 napos határidőt szabva a szerződésszegés orvoslására, melynek eredménytelen eltelte esetén a szerződés azonnali hatállyal írásban felmondható. Súlyos szerződésszegésnek minősül bármely, a szerződésben vállalt kötelezettség elmulasztása.

Bármelyik fél jogosult jelen szerződést egyoldalúan megszüntetni, amennyiben a Felek között fennálló közvilágítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megszüntetésre kerül, ez utóbbi szerződés megszüntetési módjának megfelelően.

- 12.	A munka ellenőrzése és átvétele

A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni (üzemkészség ellenőrzés). Üzemkészség alsó határa: 90%. Az üzemkészség ellenőrzés során legalább 60 % fényforrást kell ellenőrizni. Az üzemkészséget az ellenőrzés során feltárt hibás fényforrások, és az ellenőrzött fényforrások darabszámából kell megállapítani. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a lámpatesteket és egyéb közvilágítási berendezések üzemkészségét mindenkor ellenőrizze, és a meghibásodásokról a Vállalkozót telefaxon, e-mail-en értesítse, aki a bejelentésre a meghatározott határidőkkel kijavítja a bejelentett hibákat.

A Vállalkozó által elvégzett munka elszámolása a tárgyhót követő 10 (tíz) napon belül történik.

A Megrendelő által kijelölt személy, aki teljesítések igazolására jogosult:

Pártl Zoltánné intézményvezető megbízásából eljáró településüzemeltetési részegység vezető

- 13.	Vállalkozási díj, határidő és fizetési feltételek

A Vállalkozót az 2. pontban meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a 8. pontban meghatározott vállalkozói díj illeti meg.

A Vállalkozó a jelen szerződés időbeni hatálya alatt minden tárgyhó 5. napjáig az esedékes havidíjról számlát bocsát ki, amelyet a Megrendelő 15 napos fizetési határidővel köteles átutalással kiegyenlíteni.

- 14.	Késedelmes és hibás teljesítés, meghiúsulás

- 14.1	Megrendelő késedelme

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti a Megrendelőtől.

- 14.2	Vállalkozó hibás teljesítése

- Közös ellenőrzés során az üzemkészség szintje nem éri el a 11. pontban meghatározott szintet.

- Ha a hibás lámpatestek javításának határideje meghaladja meghatározott határidőket.

- 14.3	Vállalkozó késedelme

- ha munkavégzés során baleset-, illetve életveszélyes állapotot idézett elő, függetlenül attól, hogy az munkavállalója-, közreműködője-, alvállalkozója-, vagy saját tevékenységével hozható összefüggésbe

- ha nem teljesültek a Megrendelő által megfogalmazott, karbantartási munkára vonatkozó elvárások,

- 14.4	Kötbér, hibás teljesítés

Vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik Megrendelőnek, ha

- késedelmesen teljesít,

- hibásan teljesít,

- a teljesítés az érdekkörében felmerült okból lehetetlenné válik,

- a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegő magatartása miatt a szerződéstől elállt, vagy azonnali hatállyal felmondta a szerződést.

Ha a szerződésben megjelölt időpontokon belül a Vállalkozó nem végzi el a javítást, vagy az ellenőrzés alkalmával az üzemkészség állapota nem éri el a szerződésben meghatározott értéket a Megrendelő a Vállalkozótól az adott hónapra vonatkozó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelhet.

Többszöri (legalább két alkalommal történt) hibás teljesítés esetén a Megrendelő elállhat a szerződéstől.

Amennyiben Megrendelőnek a Vállalkozó hibájából kártérítési kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő a fentieken felül ezt is áthárítja a Vállalkozóra.

- 14.5	Vis Maior

Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha és amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése vagy szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior esemény következménye.

Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó érdekkörén, nem volt előre látható és nem vezethető vissza a Vállalkozó hibájára, mulasztására vagy gondatlanságára.

Ha vis maior esemény következik be, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesíteni kell a Megrendelőt a kialakult helyzetről, annak okáról és várható időtartalmáról.

Vis maior esetén öt (5) munkanapon belül a szerződő Feleknek, akár a Vállalkozó akár a Megrendelő oldalán következik be, az esetlegesen fellépő károk enyhítésére, tárgyalást kell kezdeményezniük.

Ha a Megrendelő írásban másképpen nem rendelkezik, a Vállalkozó továbbra is folytatni köteles szerződéses kötelezettségének teljesítését, amilyen mértékben ez gyakorlatilag kivitelezhető, és keresnie kell a szerződés teljesítésének olyan ésszerű alternatív módozatait, amelyeket a vis maior esemény nem gátol. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt a vis maior események megszűntéről is.

Ha a vis maior esemény időtartama jelentős, a Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől részben vagy egészben elállni azzal, hogy az elállás időpontjáig teljesített szolgáltatások tekintetében a Feleket elszámolási kötelezettség terheli.

- 14.6	Felelősség, kártérítés

A Vállalkozó a Megrendelőnek, az E.ON-nak, magánszemélynek, vagy egyéb harmadik félnek általa okozott vagyoni és nem vagyoni károkért közvetlenül felelős. A munkavégzés során esetlegesen keletkezett zöldkár, ill. egyéb anyagi kár értékét a károsultaknak közvetlenül a Vállalkozó köteles megfizetni abban az esetben is, ha a kárigényt a károsult a Megrendelőnek bejelentette és a Megrendelő helytállásra a Vállalkozót felszólította. A Vállalkozó beszámítással nem élhet, vagy külön jogi eszközt a károsult felé nem vehet igénybe.

A Vállalkozót terheli a teljes anyagi és erkölcsi felelősség a munkavégzés során a jogszabályok, a Felek között létrejött szerződés, az utasítások, előírások be nem tartásából vagy egyéb gondatlanságból eredő, továbbá a jogellenes magatartással okozott balesetekért.

15.        Környezetvédelem

A Vállalkozó köteles a javításkor keletkező veszélyes anyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően elszállítani, szakszerűen tárolni és további kezeléséről gondoskodni. Tevékenységét úgy kell végeznie, hogy a keletkezett szennyezés értéke nem haladhatja meg az MSZ 21454 szabványban előírt határokat!

- 16.	A Felek együttműködése

- 16.1	Együttműködés

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.

Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

A Vállalkozó és Megrendelő közötti kapcsolattartás minden esetben írott formában történik (fax, levél, e-mail).

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.

A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

- 16.2	Kapcsolattartás

A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: 		Pártl Zoltánné intézményvezető

Telefon:  	0688-480905

Telefax:	0688-480905

E-mail:   	bvilagos.polg@invitel.hu

A Vállalkozó kötelezettségek vállalására jogosult megbízottja:

Név: 		Pápai Sándor ügyvezető

Telefon: 	+3670/408-6908

E-mail:	 fenyforraskft@gmail.com

A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: 		Pápai Zoltán

Telefon: 	+3620/9538-737

E-mail:	 fenyforraskft@gmail.com

- 16.3	Titoktartás

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

- 16.4	Jogviták rendezése

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogügyletből esetlegesen származható jogvitáikat elsősorban közösen megtartott egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén mediációs eljárást vesznek igénybe és ennek eredménytelensége esetére a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét (ha a jogvita eldöntése a helyi bíróság hatáskörébe tartozik), illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét (ha a jogvita eldöntése a törvényszék hatáskörébe tartozik) kötik ki.

- 16.5	Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

- 17.	Egyéb rendelkezések

- 17.1	Nyilatkozatok

Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

Szerződő Felek közül Vállalkozó gazdasági társaság belföldi, Magyarországon bejelentett székhelyű gazdasági társaság. A Vállalkozó képviseletében eljáró ügyvezető nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a cég nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, és mint ügyvezető jogosult a jelen szerződés megkötésére, ennek igazolására eredetben bemutatja és másolatban csatolja a Vállalkozó gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és az aláírási címpéldányt.

Jelen, 8 oldalon szerkesztett és 6 eredeti példányban készült szerződést a Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá oly módon, hogy a Szerződő Felek a szerződés minden lapját kézjegyeikkel illetve bélyegzőkkel látták el.

Balatonvilágos, 2015.

| Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ képv.: Pártl Zoltánné intézményvezető Megrendelő | Fényforrás Kft. képv.: Pápai Sándor ügyvezető Vállalkozó |
| --- | --- |