262/2021 (XII.15.) határozattal megállapított fejlesztési célok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Dobó István út beépítetlen oldalának belterületbe vonása, közművesítése, telkek kialakítása;  | Villamos-energia igények kielégítésére az E.ON-nal hálózati csatlakozási szerződést kötöttünk 2022. X.19-én. Csatlakozási díjként br. 5.928.360 Ft összeget fizettünk. Víz,- szennyvízelvezetésre vonatkozó tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A tervezési szerződésben foglalt tervezési díj 50%-a kifizetésre került. 914e FtAz első két – még közmű nélküli – telek értékesítésére kiírt pályázat benyújtási határideje 2023. január 16. napja. Az értékesítésből befolyó összeg nyújthatna fedezetet a közművesítésre, a közművesítést követően érdemes meghatározni a további értékesítés részleteit, az akkor fennálló gazdasági helyzet függvényében az esetleges kedvezményes lakótelekként értékesíthető telkek arányát. Továbbra is kiemelt prioritásként kezelendő feladat, mivel ebből várható bevétel további fejlesztésekhez is. |
|  | Gagarin lakótelep víz-, csatorna kiváltása/átalakítása; | A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. felmérte a hálózat állapotát. Pályázati források felkutatása szükséges.  |
|  | Kamera rendszer fejlesztése; | Pályázati források felkutatása szükséges. Optikai kábel lefektetése folyamatban van, ami optimálisabb megoldásokat tesz majd lehetővé. |
|  | Játszóterek felújítása és/vagy játszótéri elemek cseréje; | **020/5 hrsz játszótér teljes felújítás, illetve a többi játszótéren elemek cseréje történt. 2022.-ben zárult az MFP/OJKJF/2021 pályázat**, az idei évben 1.984 e Ft került kifizetésre A legutóbbi MFP pályázatunk tartaléklistára került. |
|  | Kultúrotthon – és szabadtéri színpad, park környezetének megújítása, új színpad, öltöző kialakítás, parkoló felújítása; | TOP Plusz pályázatban szerepel kompletten, de arról még nincs hír. Az Ady utca felújításával kapcsolatban a 16) pontban olvasható tájékoztatás: ezzel egy pályázatban szerepelt és nyert el forrást a park környezetének megújítása kapcsán elkészült (korábban sóderos) gyalogutak térkővel történő kiépítése, mely **MFP forrásból megvalósult beruházás.** |
|  | Magasparton kávézó-, bicikliszerviz és nyilvános WC (korábbi elképzelésben: WC kiépítése a kerékpárút mellett az ivókúttal szomszédos területen); | A Településrendezési eszközök szükséges módosítása folyamatban van, zárása 2023 tavasz végére várható. A módosítás hatálybalépését követően írható ki pályázat a megvalósításra. |
|  | Focipálya mellett vizesblokk-öltöző létesítése - Sportpálya és környékének fejlesztése (vizesblokk, öltöző, erdei sétálópark); | Forrás és megfelelő pályázati lehetőség hiányában nem történt előrelépés. |
|  | Település üzemeltetés telephelyének áthelyezése (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása);  | A Településrendezési eszközök szükséges módosítása folyamatban van, zárása 2023 tavasz végére várható. A költségvetés II. fordulójára már ismertté váló adatok alapján tervezhető a beruházás. |
|  | Külterületi utak felújítása;  | A pályázat benyújtása megtörtént, (Igazgatási szolgáltatási díj 161 e Ft, engedélyeztetési költség 195 e Ft kifizetésre került) Nincs még támogatói döntés. |
|  | Utcák aszfaltozása (Magyar, Barackos, Körte, Diófasor); | MFP pályázat tartaléklistára került. |
|  | Alagúttól az Aligai Vasútállomáshoz vezető járda és lépcső felújítása, közvilágítás megoldása;  | Forrás hiányában nem történt előrelépés. |
|  | Járda kiépítés a Mathiász lakóteleptől a buszmegállóig;  | Részben kiépítésre került (buszmegálló és a vasúti terület közötti szakasz). A 2016-ban elkészült tervek engedélyezési eljárása a nyomvonal problémák miatt – kisajátítás szükséges – felfüggesztésre került. Forrás hiányában egyelőre nem megvalósítható a folytatás. Pályázati forrás felkutatása szükséges és a tervek megújítása, engedélyeztetés.  |
|  | Magaspart arculat fejlesztése (tervezés, látvány elemek, világítás, rekortán futópálya); | TOP Plusz pályázatban szerepeltettük, melyben egyelőre nincs támogatói döntés. Azonban a **Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázati rendszerben NEA forrásból elnyert forrásból a jövő év első felében Balatonvilágos Panorámasétány projekt megvalósítása kiemelt fejlesztési feladat lesz.**  |
|  | Temetővilágítás megoldása; | Forrás hiányában nem történt előrelépés. |
|  | Gagarin lakótelepen járda építése és világításának megoldása; | Forrás hiányában nem történt előrelépés.  |
|  | Ady Endre utca járda, valamint szükség szerinti, a járdaszakaszok javítása és megépítése;  | **MFP forrásból megvalósult beruházás az Ady Endre utcai járdaszakasz, mely 2022. december1. napján befejezésre került.** A projekt kapcsán eddig felmerült és teljesült kifizetések összege: 6.288 e Ft – ebben a rendezvénypark járdaépítés is benne van. A településen további járdaszakaszok esetén szükséges még a felülvizsgálat, lehetőség szerint pályázat(ok) benyújtása és felújítás. |
|  | Engel utca járdaépítés – volt TSZ Major buszmegálló gyalogos megközelítésének biztonságossá tétele; | Több körös egyeztetés zajlott a közúttal. Tekintve a tervezett útszakasz méretét, egyelőre nem látható a megvalósítás módja, forrása.  |
|  | Faluközpont kialakítása: Polgármesteri Hivatal áthelyezése, Fő tér kialakítás, színpadbővítés és lefedés, kultúrház átalakítás (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása). | Tekintve a tervezett beruházás volumenét, ebben egyelőre a lehetőségek felkutatása az elsődleges cél. |
|  | Csók István sétány kerékpárút közvilágításának megoldása.  | Forrás hiányában nem történt előrelépés. |
|  | Sorompó áthelyezése (Kötelezettség a Club Aliga világosi kapu sorompó és porta épület áthelyezése.).  | Forrás hiányában nem történt előrelépés. |
|  | Villamos energia hálózat vezetékének földbe helyezése, lehetőségének vizsgálata a Csók István sétány területén.  | Forrás hiányában nem történt előrelépés. Egyelőre egyeztetések zajlottak. |