# AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

„Balatonvilágos belterületi útjainak aszfaltozási munkái” tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti a Kbt. 122/A.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő: 	Balatonvilágos Község Önkormányzata

8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Ajánlatkérő megbízásából eljár:	VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.

Nyilvántartási szám: 4-14/              -            /2015.	Veszprém, 2015. május 14.

VeszprémBer Zrt.

## II. TARTALOMJEGYZÉK

I.	Címlap	1. oldal

II.	Tartalomjegyzék	2. oldal

III.	Ajánlattételi felhívás	3. oldal

IV.	Útmutató az ajánlattevők részére	11. oldal

IV/1.	Az eljárás célja	11. oldal

IV/2.	Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk	11. oldal

IV/3.	Az ajánlat költségei	11. oldal

IV/4.	Határidők, időpontok meghatározása	11. oldal

IV/5.	Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége	12. oldal

IV/6.	Az ajánlat összeállítása	12. oldal

IV/7.	Az ajánlatok benyújtása	12. oldal

IV/8.	Az ajánlatadás feltételei	13. oldal

IV/9.	Az ajánlatok érvényessége és értékelése, elbírálása	15. oldal

IV/10. 	Ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke	15. oldal

V.	Mellékletek	17. oldal

V/1.	Felolvasólap	18. oldal

V/2.	A Kbt. 56.§ (1) bek. a)-k) pontjai szerinti nyilatkozat	19. oldal

V/3.	A Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat	21. oldal

V/4.	A Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011.

(XII.23) Korm. rendelet 2.§ (ib) pontja szerinti nyilatkozat	22. oldal

V/5.	A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattételi felhívás 12.1. alpontjára vonatkozóan	23. oldal

V/6.	A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatok az ajánlattételi felhívás 12.2. alpontjára vonatkozóan	24. oldal

V/7.	A Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozat	25. oldal

V/8.	A Kbt. 58.§ (3) bek. szerinti nyilatkozat	26. oldal

V/9.	A Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat	27. oldal

V/10.	A Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat	28. oldal

V/11.	A Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről	29. oldal

V/12.	A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat a kapacitást biztosító más szervezet részéről	30. oldal

V/13.	A Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat	31. oldal

V/14.	Vállalkozási szerződés-tervezet	32. oldal

VI.	Műszaki dokumentáció 	41. oldal

(külön dokumentálva)

## III. Ajánlattételi felhívás

(Az ajánlattételi felhívás 2015. május 19- én kerül közvetlenül megküldésre az ajánlatkérő által megjelölt Ajánlattevőknek.)

IV. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Balatonvilágos Község Önkormányzata megbízásából a VeszprémBer Zrt. ajánlatot kér a Kbt. 122/A.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban, a „Balatonvilágos belterületi útjainak aszfaltozási munkái” tárgyban.

IV/1.	Az eljárás célja:

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kiválasztása.

IV/2.	Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk:

Balatonvilágos Község Önkormányzata

8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Kapcsolattartó: Fekete Barnabás Polgármester

Telefon: 88/480-905, 88/480-845, 88/480-005

E-mail: bvilagos.polg@invitel.hu

Az ajánlatkérő nevében eljár:

VeszprémBer Zrt.

Kapcsolattartók:

Takácsné dr. Kovács Éva mb. közbeszerzési irodavezető,

Surányi Ildikó projektmenedzser

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.

Telefon: 88/423-888

Telefax: 88/424-883

E-mail: suranyi.ildiko@veszprember.hu

IV/3.	Az ajánlat költségei:

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. A jelen közbeszerzési eljárás eredményes, vagy esetleg eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében sem részeiben.

IV/4.	Határidők, időpontok:

- Az ajánlat beadásának határideje:	2015. június 4.  1000 óráig

Helye: VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. I. emeleti titkárság

- Az ajánlatok bontásának időpontja:	2015. június 4.  1000 óra

Helye: VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. I. emelet 201. sz. tárgyaló

- Az összegezés megküldésének tervezett időpontja:	2015. június 15.

- Szerződés teljesítésének megkezdése:	Szerződéskötéssel egyidejűleg

- Teljesítési határidő:	30 naptári nap

IV/5.	Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

„Balatonvilágos belterületi útjainak aszfaltozási munkái”, az ajánlati dokumentációban és az alábbiak szerint:

- ……………………………………………..

IV/6.	Az ajánlat összeállítása:

Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt bocsát ajánlattevők rendelkezésére a tartalomjegyzék szerint dokumentálva. Az ajánlatot a dokumentáció tartalma szerint kell összeállítani. Ajánlattevő köteles ajánlatához a VI. fejezetben kiadott tételes költségvetés kiírás minden sorát kitöltve (beárazva) csatolni. A költségvetések kitöltése az ajánlat érvényességének feltétele.

Az ajánlat összeállítása a tartalomjegyzékben felsorolt dokumentumokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal és egyéb iratokkal történhet a tartalomjegyzéknek megfelelő sorrendben. A tartalomjegyzéket minden pontnál oldalszám (tartalommal rendelkező oldalak) megjelöléssel kell elkészíteni.

IV/7.	Az ajánlatok benyújtása:

- Ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatot 1 eredeti példányban papír alapon, roncsolásmentes kötésben, valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD) kérjük benyújtani. Az elektronikus példánynak az eredeti – teljes terjedelmű - aláírt ajánlatot kell tartalmaznia oly módon, hogy az ne legyen módosítható (lehetőség szerint pdf formátumban), továbbá az ajánlati ár ellenőrzéséhez a költségvetést kell tartalmaznia excel formátumban. Az 1 példány (nyomtatott) ajánlatot az 1 példány CD-vel együtt 1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A csomagolásra rá kell írni az alábbi szövegeket: „Balatonvilágos belterületi útjainak aszfaltozási munkái” valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”

- Roncsolásmentes kötés: A papír alapú ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a tartalommal rendelkező oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

- Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot cégszerűen alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

- Amennyiben a papír alapú példány, valamint az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatok között eltérés van, úgy az eredeti papír alapú példányban (nyomtatott formában) benyújtott ajánlatot tekinti Ajánlatkérő irányadónak, ezen ajánlat kerül értékelésre.

IV/8. Az ajánlatadás feltételei:

Ajánlattevőnek a helyszínen meg kell győződnie arról, hogy a dokumentációban lévő információk elegendők-e az ajánlat megtételéhez, ennek elmulasztása nem mentesíti azon kötelezettségek alól, melyek a vállalkozási szerződés alapján rá hárulnak.

Ajánlattevő köteles a kivitelezés irányítását és a munkaterület felügyeletét állandó helyszíni képviselője, valamint jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője által biztosítani.

A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartásáért Ajánlattevőnek kell felelni.

Az ajánlati árnak tartalmazza:

- A vállalkozási szerződés-tervezetben, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban leírtakat.

- Szakfelügyelettel kapcsolatos költségeket.

- A kivitelezéshez szükséges feltárási munkákat.

- A minőségellenőrzést.

- Megvalósulási dokumentáció elkészítését (kezelési utasítások összeállítását).

- A műszaki átadás-átvételi eljárásban való közreműködést.

- A felvonulási, ellátási és organizációs költségeket.

- A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételét.

- Környezetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerülő költségeket.

- A teljesítés érdekében felmerülő külön díjakat, pótlékokat.

Kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő terméket lehet megajánlani a 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 26.§ (3) bekezdés alapján. A megajánlott anyagokat egyértelműen, típus megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell feltüntetni.

Amennyiben a kiadott tervdokumentáció anyag megnevezést, típust tartalmaz, Ajánlattevő ezzel azonos használati értékű anyagot, berendezést is megajánlhat a 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 26.§ (6) bekezdés értelmében, a típus csak a minőség meghatározásában nyújt tájékoztatást. Az egyenértékűséget a gyártótól, szállítótól származó műszaki paramétereket tartalmazó tanúsítvánnyal kell igazolni, és az ajánlatban becsatolni.

A kivitelezés során igénybevett felvonulási területeket a munkaterület átvételekor rögzített minőségben kell visszaadni az érintettek részére. A munkaterület átvétele után szükség esetén az összes bontási anyaggal a vállalkozónak el kell számolni a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVMegyüttes rendelet szerint, a vagyon- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezelés mellett. Ajánlattevőnek az építőanyagok tárolását, deponálását a saját munkaterületén kell megoldania, Megrendelő egyéb helyszínen nem biztosít tárolási, deponálási lehetőséget.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérés tárgyának megvalósításával összefüggő előírásokat kötelezőnek tekinti, a kivitelezést ennek szellemében, valamint a vonatkozó jogszabályok, szabványok betartásával végzi.

Hivatkozva a Kbt. 54.§ (1) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő előírja az ajánlattevőknek, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni:

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

7400. Kaposvár, Fodor J. tér 1.

7401 Pf.: 50.

Tel/fax.: 82/314-206, 82/528-400, 82/319-444

E-mail: titkarsag@ddr.antsz.hu

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15.

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 365.

tel: 06-82-529-699

fax: 06-82-529-691

E-mail: somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu , somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

IV/9. Az ajánlatok érvényessége és értékelése, elbírálása:

- Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidőre beérkezett, az ajánlati dokumentációban rögzített mellékletekkel felszerelt, az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeinek megfelelő ajánlatot tekinti érvényesnek.

- Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74.§ (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben.

–	Az ajánlatokat az Ajánlatkérő által e célra felállított bizottság elemzi, értékeli és bírálja el – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kiválasztása – bírálati szempont alapján.

- Nettó ajánlati ár:

Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni, melynek valamennyi költséget magába kell foglalni, kivéve az általános forgalmi adót.

- Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegzést készít az ajánlatokról.

- Ajánlatkérő az ajánlatokat bizalmasan kezeli.

- Semmiféle információ nem közölhető az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, illetve a döntésekkel kapcsolatban olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban.

IV/10. Ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok jegyzéke:

|  | Csatoltandó dokumentumok megnevezése | Leírása |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Címlap | A címlap tartalmazza az „Ajánlat” feliratot, az eredeti példány megjelölést, az ajánlattevő megnevezését és az ajánlat tárgyát. |  |
| 2. | Tartalomjegyzék | A tartalomjegyzéket minden pontnál oldalszám megjelöléssel kell elkészíteni. |  |
| 3. | Felolvasólap | V/1. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező. |  |
| 4. | A Kbt. 56.§ (1) bek. a)-k) pontjaiban foglaltakra nyilatkozat | V/2. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 5. | A Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/3. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 6. | A Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011.(XII.23) Korm. rendelet 2.§ (ib) pontja szerinti nyilatkozat | V/4. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 7. | Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmasság és igazolási mód | Ajánlattevő igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás 12.1. pontja alapján (V/5. számú melléklet) |  |
| 8. | Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmasság és igazolási mód | Ajánlattevő igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás 12.2. pontja alapján (V/6. számú melléklet) |  |
| 9. | A Kbt. 40.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/7. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 10. | A Kbt. 58.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/8. számú melléklet szerint, Adott esetben |  |
| 11. | A Kbt. 60.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/9. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 12. | A Kbt. 60.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/10. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 13. | A Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről | V/11. számú melléklet szerint, Adott esetben |  |
| 14. | A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat kapacitást biztosító más szervezet részéről | V/12. számú melléklet szerint, Adott esetben |  |
| 15. | A Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat | V/13. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 16. | Aláírási címpéldány/Aláírás minta | Csatolása az ajánlattételi felhívásban előírtak figyelembevételével kötelező |  |
| 17. | Tételesen beárazott költségvetés | A tételesen beárazott költségvetésnek az árazatlan költségkiírás tételeinek beárazását kell tartalmaznia kötelező érvénnyel. A beárazott költségvetéseket a kiadott árazatlan költségkiírás szerinti sorrendben kell az ajánlatban becsatolni. |  |
| 18. | Egyenértékűséget alátámasztó dokumentumok | Adott esetben |  |

VeszprémBer Zrt.

V. MELLÉKLETEK

V/1.	Felolvasólap

V/2.	A Kbt. 56.§ (1) bek. a)-k) pontjai szerinti nyilatkozat

V/3.	A Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

V/4.	A Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 2.§ (ib) pontja szerinti nyilatkozat

V/5.	A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattételi felhívás 12.1. alpontjára vonatkozóan

V/6.	A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatok az ajánlattételi felhívás 12.2. alpontjára vonatkozóan

V/7.	A Kbt. 40.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat

V/8.	A Kbt. 58.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat

V/9.	A Kbt. 60.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat

V/10.	A Kbt. 60.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat

V/11.	A Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről (adott esetben)

V/12.	A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat a kapacitást 	biztosító más szervezet részéről (adott esetben)

V/13.	A Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat

V/14.	Vállalkozási szerződés-tervezet

V/1. számú melléklet

#### Felolvasólap

Ajánlattevő neve: 	…….

Ajánlattevő székhelyének címe: 	…….

Ajánlattevő levelezési címe: 	…….

Ajánlattevő telefon és telefax száma: 	…….

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): ….………………………………………………..….,- Ft

Kelt: ………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/2. számú melléklet

#### A Kbt. 56. § (1) bek. a)-k) pontjai szerinti nyilatkozat

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglaltak ismeretében kijelentem, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt ……………………………….. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

a)	végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)	tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)	gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d)	közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e)	egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f)	korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)	harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A.§-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h)	a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i)	korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j)	az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k)	tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka)	nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb)	a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc)	olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Kelt:	……………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/3. számú melléklet

#### A Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

- Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, nyilatkozom

- Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az ajánlattevő vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

vagy

- Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (továbbiakban: szervezet), amelyik az ajánlattevő vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, ezen szervezet(ek) megnevezése az alábbi:

- szervezet (1) neve: …………………………………………………………………….

- szervezet (2) neve:……………………………………………………………………..

- szervezet (..) neve:……………………………………………………………………..

Egyúttal nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében  meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Kelt:	……………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/4. számú melléklet

A Kbt. 56.§ (1) bek. kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 2.§ (ib) pontja szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

1.) Az általam képviselt cég, mint ajánlatevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

VAGY

2. a) Az általam képviselt cég, mint ajánlatevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosról, vagy vezető tisztségviselőről:

| Tényleges tulajdonos neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
| --- | --- |

VAGY

2. b) Az általam képviselt cég, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Az általam képviselt cégnek nincsen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosa.

| Tulajdonosa vezető tisztségviselőjének neve | Tulajdonosa vezető tisztségviselőjének állandó lakóhelye |
| --- | --- |

Kelt:	……………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/5. számú melléklet

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattételi felhívás 12.1. alpontjára vonatkozóan

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 12. pontjának 12.1. alpontjában foglalt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmény(ek)nek, - mely szerint az utolsó 1 üzleti évben saját, vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye nem volt negatív” – az általam képviselt cég

megfelel

vagy

kapacitást biztosító más szervezet igénybevételével felel meg

vagy

nem felel meg.

Kelt:	……………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/6. számú melléklet

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattételi felhívás 12.2. alpontjára vonatkozóan

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 12.2. pontjában foglalt alkalmassági követelménynek, - mely szerint rendelkezem 1 db, minimum nettó 20.000.000,- Ft értékű útépítési és/vagy felújítási referenciával az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt év időszakából – az általam képviselt cég

megfelel

| Ssz. | Szerződő fél megnevezése | Beruházás tárgya | Teljesítés ideje (év,hó,nap) | Teljesítés helye | Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

A bemutatott referenciát saját nevemben / kapacitást biztosító más szervezet nevében mutattam be.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

vagy

nem felel meg.

Kelt:	……………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/7. számú melléklet

A Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

- a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy alvállalkozó(ka)t

nem kíván igénybe venni / igénybe kíván venni

az alábbi részek teljesítéséhez:

a közbeszerzésnek azon része/részei, amelynek teljesítésében alvállalkozó közreműködni fog

- a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a fenti részek (1. pont) tekintetében a teljesítésbe a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)at

nem kíván igénybe venni / igénybe kíván venni

az alábbiak szerint:

| a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nk (cég megnevezése, címe) | a közbeszerzésnek az 1. pont szerinti azon része/részei, amelynek teljesítésében a 10% feletti alvállalkozó közreműködni fog | a rész(ek) százalékos aránya, amelynek teljesítésében a 10 % feletti alvállalkozó közreműködni fog |
| --- | --- | --- |

Kelt: ………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/8. számú melléklet

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat

(adott esetben)

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/9. számú melléklet

A Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás és a vállalkozási szerződés feltételeit elfogadom és nyertességünk esetén a teljesítés során magunkra nézve kötelezőnek tekintem, a szerződés megkötését és teljesítését vállalom és egyben nyilatkozom, hogy az ajánlatban kért ellenszolgáltatást az ajánlati felhívás és a vállalkozási szerződés feltételeinek figyelembevételével állapítottuk meg.

Kelt: ………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/10. számú melléklet

A Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

- mikro vállalkozásnak minősül

- kisvállalkozásnak minősül

- középvállalkozásnak minősül

- nem tartozik a Kktv. hatálya alá

- költségvetési szerv.

.

Kelt: ………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/11. számú melléklet

#### A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről

(adott esetben)

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint:

Kapacitást biztosító más szervezet neve:	……………………………..

Kapacitást biztosító más szervezet címe:	……………………………..

Az alkalmassági követelmény, az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezet erőforrására támaszkodik:	…………………………….

A más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásoknak a szerződés teljesítése során történő tényleges igénybevételének módja (a Kbt. 55.§ (6) bek. a), b) és c) pontjában foglaltak figyelembevételével):	…………………………….

Kelt: ………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/12. számú melléklet

#### A Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat kapacitást biztosító más szervezet (személy) részéről

(adott esetben)

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kapacitást biztosító más szervezet kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolom:

Az alkalmassági követelmény, az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével, melynek igazolása érdekében más szervezet erőforrását biztosítja:	…………………………….

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: ………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/13. számú melléklet

A Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás 18.,-as pontjában előírt biztosítékokat a Kbt. 126.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével rendelkezésre fogjuk bocsátani.

Kelt: ………………, 2015. ………………………

cégszerű aláírás

V/14. számú melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet

amely létrejött egyrészről:	Balatonvilágos Község  Önkormányzata

8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Képviseli: Fekete Barnabás polgármester

Törzskönyvi azonosítószám: ………………..……..

Adószáma: ……………………………..…………..

Bankszámlaszáma: …………………………………

mint Megrendelő

másrészről:	………………………………………………………

székhelye: …………………………………………..

képviseli: ……………………………………………

Cégjegyzék száma: …………………………………

Bankszámlaszáma: …………………………………

Adószáma: ………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………..

mint (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint.

- Szerződés tárgya:

  - Megrendelő, mint Ajánlatkérő által lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, „Balatonvilágos belterületi útjainak aszfaltozási munkái” a jelen szerződés alapját képező ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció szerinti műszaki tartalommal a 3.1. pontban rögzített egyösszegű átalányáron.

  - A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő és felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület átvételét, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos építményekben és közterületen okozott károk helyreállítását, ezek költségeinek viselését.

- Építési helyszín:

Balatonvilágos, belterület

- Szerződés összege:

  - Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja, átalányáron:

Nettó vállalási ár összesen: 	………………………..,- Ft

azaz nettó ……………………………………….. Forint

  - A vállalkozási díj fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és a dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel. A vállalkozási díj tartalmazza:

-	A vállalkozási szerződés-tervezetben, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban leírtakat.

-	Szakfelügyelettel kapcsolatos költségeket.

-	A kivitelezéshez szükséges feltárási munkákat.

-	A minőségellenőrzést.

- Megvalósulási dokumentáció elkészítését (kezelési utasítások összeállítását).

- A műszaki átadás-átvételi eljárásban való közreműködést.

-	A felvonulási, ellátási és organizációs költségeket.

-	A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételét.

-	Környezetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerülő költségeket.

- A teljesítés érdekében felmerülő külön díjakat, pótlékokat.

  - A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott ajánlati dokumentáció és annak részét képező költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díját.

  - Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező, az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki dokumentációt, felülvizsgálta, észrevételezte, annak költségkihatását, a járulékos munkákkal együtt egyeztette a szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményeket rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó visel az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot.

  - A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. A beépítésre kerülő anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincsenek kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak.

  - Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban, költségvetésben szereplő szerkezetektől és építőanyagoktól való eltérésre csak Megrendelő, vagy műszaki ellenőrének előzetes írásos jóváhagyása esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok költségkimunkálása esetén jogosult.

- Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése:	Szerződéskötéssel egyidejűleg

Teljesítési határidő:

30 naptári nap

  - Megrendelő előteljesítést elfogad.

  - Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.

  - A késedelmi kötbér mértéke: 20.000,- Ft/nap, melyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából levonni.

- Pénzügyi elszámolás:

  - Vállalkozó 1 db (vég)számlát nyújthat be a teljesítéssel egyidejűleg, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően.

  - Az építési beruházás saját forrásból valósul meg.

  - A számla esetében a teljes összeg megtérítése Balatonvilágos Község Önkormányzata által közvetlenül a Vállalkozó pénzforgalmi számlájára történik.

  - A számla kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel.

  - A Kbt. 130.§ (1) bekezdés alapján a Megrendelőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozóként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A Kbt. 130.§ (6) bekezdés értelmében a Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

  - Amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe Megrendelő az ellenszolgáltatás teljesítése során a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ szerint köteles eljárni.

  - Megrendelő előteljesítést elfogad.

  - Vállalkozónak a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

  - Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő összegű késedelmi kamat illeti meg.

  - Megrendelő előleget nem biztosít.

- Megrendelői kötelezettségek:

  - Megrendelő a szerződésszerű teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett.

  - Pótmunkák elrendelésére kizárólag a Megrendelő jogosult a Kbt. előírásai alapján.

  - Megrendelő megbízotton keresztül műszaki ellenőri tevékenységet végez, ennek során az építési e- naplót legalább heti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő és megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkák szervezésére nem terjedhetnek ki.

  - Megrendelő az utasításait az építési e- naplóban történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

  - Megrendelő nyilatkozik, a szerződésben meghatározott vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.

  - Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel

- Vállalkozói kötelezettségek:

  - Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás lezárásáig - a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi- és egészségügyi előírások végrehajtásáról illetve betartásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel is fennáll. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékot folyamatosan elszállítani.

  - Az ajánlatban felsoroltakon kívül, a Kbt. 128.§ (2)-(4) bekezdések alapján csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén foglalkoztatható más alvállalkozó.

  - Az alvállalkozókkal szemben támasztott vállalkozói követelmények a vállalkozói szerződésben rögzített mértéket nem haladhatják meg (fizetési határidő, jótállás, kötbér stb.) azoknak arányban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával.

  - Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során. A kivitelezéshez szükséges közműegyeztetések lefolytatása és dokumentálása a vállalkozó feladata.

  - Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak, előírásoknak és szabványoknak megfelelően köteles elvégezni.

  - Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák megkezdése előtt minimum 48 órával. Amennyiben Megrendelő képviselője az előzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult az eltakart munkákat visszabontással ellenőrizni.

  - Vállalkozó köteles az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építkezés kezdetétől annak teljes befejezéséig e-építési naplót vezetni.

- Vállalkozó naponta és folyamatosan rögzíti az építési naplóban az építési tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek számát, az elvégzett munka leírását, a megoldandó problémákat, melyek megoldását a Megrendelőtől várja el, és valamennyi fontosabb körülményt, ami az építési tevékenység későbbi folytatásában visszatükröződik.

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök bejegyzéseivel kapcsolatos álláspontját 3 napon belül rögzítenie kell írásban az építési naplóban.

- A Megrendelő és a Vállalkozó az építési munkák megkezdésével egyidőben megadja az építési terület felelősének és helyettesének nevét, elérhetőségét, illetékességüket, és ezeket az adatokat az építési naplóban rögzítik.

  - Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek.

  - Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

  - Vállalkozó köteles a szerződés alapját képező ajánlati dokumentációban meghatározott minőséget, a költségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztosítani.

  - Amennyiben a kiadott műszaki dokumentációtól eltérő kivitelezés szükségessége merül fel, úgy azt Vállalkozó köteles jelezni a Megrendelőnek vagy megbízottjának a szükséges intézkedések megtételéhez. A helyszíni megvalósításhoz szükséges beárazott költségvetéseket köteles átadni az érintett folyamat megkezdése előtt. A geodéziai beméréséről, alaptérképekhez adatszolgáltatásról Vállalkozó köteles gondoskodni.

  - Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben nem rendelkezik saját szervezetére nézve Esélyegyenlőségi Tervvel, jelen szerződés időtartama alatt gondoskodik annak elkészítéséről.

  - Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

  - Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

  - A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- Műszaki ellenőr:

  - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésből származó bizonyos feladatainak ellátására külön szerződésben rögzített feltételek szerint műszaki ellenőrt megbízni.

  - Műszaki ellenőr kizárólag a Megrendelővel kötött külön szerződés keretén belül jogosult eljárni.

- Minőségi követelmények:

  - Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint azok betartásával végzi. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

  - Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában leírt munkát a 3.1. pontban szereplő díjért a Magyar Szabvány szerinti I. osztályú minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok költségeit a minőséget tévesen megítélő fél fizeti.

  - Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a Magyar Szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

  - A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti.

- Biztosítások:

  - Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:

- Teljes körű építési vagyonbiztosítást a szerződés tárgyára a szerződéses érték mértékéig és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás lezárásáig.

- Megrendelő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§-a alapján előírja, hogy a Vállalkozóként szerződő fél köteles- legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kéri kiterjeszteni jelen beruházásra vonatkozóan is az alábbi felelősségbiztosítási mértékre tekintettel: kártérítési limit 10 millió forint/év, illetve káreseményenként 5 millió forint/kár.

  - Megrendelő felé történő bizonylatolása a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül esedékes.

- A létesítmény átadás-átvétele:

  - A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről az e-főnaplóban írásban értesíteni. A Megrendelő az e-főnaplóban köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás időpontját és arról az illetékes hatóságokat és szerveket értesíteni.

  - Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar nyelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:

- A pontos kivitelezést visszatükröző „Megvalósulási tervdokumentáció” 1 nyomtatott és 1 elektronikus példányát, tervekkel, műszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt változások egyértelmű feltüntetésével.

- Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatok és vizsgálati eredmények.

- Geodéziai bemérések dokumentumai, alaptérképekhez adatszolgáltatás. A geodéziai beméréseknek tartalmazni kell minden új építésű létesítményeket azok tartozékaival együtt, valamint minden olyan átépített elemet, melyet a korábbi alaptérkép tartalmazott.

- Jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményéről, a kezelő személyzet kioktatásáról.

- Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az építmények, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.

- Kezelési és használati utasítás elkészítése és átadása üzemeltető részére.

  - A fentiek közül a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vállalatoknak kell elvégeznie.

  - A vállalkozó tevékenységéből eredő, az üzemeltetéshez és forgalomba helyezéshez szükséges hatósági nyilatkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.

Megrendelő és Vállalkozó képviselete:

#### Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan

Megrendelő részéről:

Fekete Barnabás polgármester

Műszaki ellenőr részéről:

……………………………….. műszaki ellenőr

Vállalkozó részéről:

…………………………………. felelős műszaki vezető

jogosult eljárni.

- Jótállási és szavatossági feltételek:

  - A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából az ajánlati dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 9. fejezetében foglalt minőségi követelményeknek megfelel.

  - A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított 2 év időtartamra jótállási kötelezettséget vállal az 1. pontban leírtak teljesítéséért.

  - Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a 2 éves garanciális idő lejártáig kell a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 8 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét a Vállalkozótól követelni.

  - Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot kell nyújtania, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási idő végéig. A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő. Vállalkozónak a fenti biztosítékokat a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapján kell nyújtania.

  - Vállalkozót az általa megvalósított kivitelezési munkákra a Ptk. 6:159.-a szerinti szavatossági kötelezettség terheli.

  - Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Megrendelő készíti elő ezt az utó-felülvizsgálati eljárást, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia, 8 nappal az eljárás megkezdése előtt, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek az ellenőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét.

- A szerződésszegés következményei:

  - A Vállalkozó késedelme esetén:

A Vállalkozó köteles a létesítmény átadási késedelemének esetére a késedelem minden naptári napja után 20.000,- Ft, de max. a nettó vállalkozási díj 10 %-a késedelmi kötbért megfizetni.

  - Amennyiben Vállalkozó 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót megillető az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő bejelentése után 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvételét követően. Meghiúsulási kötbér mértéke: az el nem végzett munkák nettó szerződéses értékének a 10 %-a, mely összeg Megrendelőt megilleti a 20 naptári napon túli, Vállalkozónak felróható késedelem utáni megrendelői elállás eredményeként, továbbá ha Megrendelő, Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől vagy azonnali hatállyal felmondja azt.

  - Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani, ha a Megrendelő nem kíván élni zálogjogával.

- Egyéb rendelkezések:

  - A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

- Jogviták rendezése:

  - Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, így a szerződés teljesítése, módosítása során a Kbt. előírásai érvényesek.

  - A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyve megfelelő rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

  - A vitás ügyekben a perértéktől függően a teljesítés helye szerinti bíróság az illetékes.

- Szerződéshez tartozó dokumentumok:

1. számú melléklet: Megrendelő nyilatkozat a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásáról.

2. számú melléklet: Meghatalmazás a Vállalkozóra vonatkozó adatok adóhatóságtól történő beszerzéséről (Külföldi adóilletőségű vállalkozó esetén)

A szerződés alapdokumentuma az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata, valamint az eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Balatonvilágos, 2015. ……………………..

…..…………………………	….………………………….

Fekete Barnabás	………..

polgármester	…………..

Balatonvilágos Község Önkormányzata	…………

Megrendelő	Vállalkozó

Vi. Műszaki dokumentáció

(külön dokumentálva)

A nyilatkozat kitöltésekor vagy az a) pont vagy a b) pont aláhúzandó!

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes jelentkező részéről csatolni kell a jelentkezéshez!

A nyilatkozat kitöltésekor vagy az 1) pont vagy a 2.a) pont vagy a 2.b) pont aláhúzandó!

Közös részvételi jelentkezés esetén a nyilatkozatot minden egyes jelentkező részéről csatolni kell a jelentkezéshez!

A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Az a), b), c), d) e) pontok közül kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezésekre: Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.