KÖZBESZERZÉSI ÜTEMTERV

# A „Balatonvilágos belterületi útjainak aszfaltozási munkái” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A.§ alapján induló közbeszerzési eljáráshoz

| Eljárási cselekmények | Időpontok, határidők |
| --- | --- |
| - Ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és ütemterv átadása Megbízó részére egyeztetés céljából | 2015. május 15. |
| - Ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és ütemterv jóváhagyása Megbízó részéről | 2015. május 18. |
| - Ajánlattételi felhívás és dokumentáció közvetlen megküldése az ajánlattevők számára | 2015. május 19. |
| - Ajánlatok beadása, átvétele, bontása | 2015. június 4. 1000 óra |
| - Ajánlatok felülvizsgálata | 2015. június 4. -2015. június 8. |
| - Hiánypótlási felhívások kiküldése és beérkezése | 2015. június 8. - 2015. június 11. |
| - Ajánlatok értékelése, döntés-előkészítő javaslat megküldése az ajánlatok felülvizsgálatáról | 2015. június 12. |
| - Ajánlatkérői döntés az eljárás eredményéről | 2015. június 15. |
| - Összegezés megküldése az ajánlattevőknek | 2015. június 15. |
| - Szerződéskötés | 2015. június 26. |
| - Teljesítési határidő | 2015. …………………... |

Veszprém, 2015. május 11.

VeszprémBer Zrt.