Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2018. december

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. december 10-ei ülésére

Tárgy: Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. műszaki ellenőri feladatai ellátására vonatkozó szerződés módosítása

Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrzési feladatai ellátása tárgyában a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft., mint műszaki ellenőr kiválasztásáról a az 53/2018. (IV.10.) határozatában döntött.

A korábbiakban tett tájékoztatásaim alapján a beruházás műszaki tartalmának változása (Bacsó Béla utca bekerülése két Zrínyi utcai szakasz helyett), ennek alapján a Támogatói szerződés módosítása (melyet július 4-én nyújtottunk be és november 8-án kaptunk rá választ) a területen folyt párhuzamos munka (NIF Zrt) a Támogatói szerződésben az egyes mérföldkövek módosítását is szükségessé tették és a kivitelezés véghatáridejét is érintik.

A Polgármesterek és Jegyzők találkozóját követően december 1-jén megküldte az elhangzott előadások összefoglalóit a Somogy Megyei Kormányhivatal, melynek a beruházást, TOP pályázatot érintő részeit a kirendeltség megküldte a projektmenedzser, a kivitelező és a műszaki ellenőr részére azzal, hogy az ott leírtakra fokozottan figyeljenek.

A projektmenedzser – előterjesztés mellékletét képező válaszában – leírta észrevételeit és javaslatot tett a műszaki ellenőr megbízási szerződésének módosítására.

A Megbízási szerződés módosítása ennek megfelelően elkészült, javasolom elfogadni az alábbi, határozati javaslat mellékletét képező tartalommal.

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrzési feladatai ellátása tárgyában a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III.em.76., képviseletében: Ádám László ügyvezető) és az önkormányzat között 2018. május 22. napján létrejött megbízási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.

A képviselő-testület jóváhagyja a vonatkozó megbízási szerződés módosítás tervezetben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: 2018. december 17.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a fenti határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2018. december 5.

Fekete Barnabás

polgármester

# MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTÁS

mely létrejött

Balatonvilágos Község Önkormányzata

székhelye:   8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

képviseli: Fekete Barnabás polgármester

adószáma:  15734044-2-14

KSH statisztikai számjel: 15734044-8411-321-14

Törzskönyvi azonosító szám: 734048

bankszámlaszáma: 11748083-15428684

mint Megbízó,

valamint :

Konstruktív Mérnöki iroda Kft

székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér. 2

képviseli : Ádám László ügyvezető.

Adószám: 25877357-2-19

Cégjegyzékszám : 19-09-518970

Bankszámla szám: 73900092-18220894

mint Megbízott

között az alábbi feltételekkel:

1.	Megbízási szerződés módosítás tárgya és előzményei:

1.1. A TOP-2.1.3-16-SO1-2017-0001 számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” című projekt kivitelezésének, Balatonvilágos Zrínyi és Rákóczi utcák csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének műszaki ellenőrzési munkáira vonatkozóan 2018. május 22. napján megkötött Megbízási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítása a tárgyban létrejött Támogatói Szerződés, műszaki tartalom, határidők (mérföldkövek) és kivitelezésre vonatkozó Vállalkozói szerződés módosulása miatt.

1.2. Előzmények:

1.2.1. A TOP-2.1.3-16-SO1-2017-0001 számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” című projekt kivitelezésének, Balatonvilágos Zrínyi és Rákóczi utcák csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének két Zrínyi utcai szakaszát érintően a közbeszerzési eljárás befejezését követően megállapításra került, hogy a településen hasonló tárgyú beruházást folytató NIF Zrt. által bonyolított projekt keretében megvalósításra kerül. Az érintett két szakasz műszaki tartalmával közel azonos, Balatonvilágos Bacsó Béla utca csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tervdokumentáció, valamint jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, ezért az Önkormányzat 2018. július 4. napján kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál annak vizsgálatát, hogy a Támogatói Szerződés fentiek szerinti módosítására – Zrínyi utcai két szakasz kivonása a szerződésből és helyére a Bacsó Béla utcai szakasz bevonása – van-e lehetőség, illetve kezdeményezte a Támogatói Szerződés módosítását.

1.2.2. A Támogatói Szerződés módosításának jóváhagyására vonatkozóan az Önkormányzat 2018. november 8. napján kapott jóváhagyó választ, ennek értelmében 2018. november 19. napján a képviselő-testület által jóváhagyott Megbízási szerződés alapján készítette el a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés 1. számú módosításának tervezetét, valamint kerül sor a tárgyi munkálatot érintő további szerződések felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására.

1.2.3. A felülvizsgálat keretében megállapítást nyert, hogy a Műszaki ellenőri feladatokra vonatkozóan megkötött, 1.1. pont szerint részletezett Szerződés módosítása is szükséges a teljesítés helyének kiegészítése, Támogatói Szerződés részét is képező mérföldkövek határidő módosulása és egyes rendelkezések pontosítása érdekében.

2.	A Szerződés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Teljesítés helye: Balatonvilágos Zrínyi, Rákóczi és Bacsó Béla utcák”

3.1. A Szerződés 4. pontjának (Megbízott feladatainak részletezése) 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.2	A kivitelezés teljes időtartama alatt az előírásnak, illetve a szükségletnek megfelelő gyakorisággal, de legalább hetente a műszaki ellenőri teendők ellátása, és az ellenőrzést követően a tapasztaltak 24 órán belüli rögzítése az e-naplóban.”

3.2. A Szerződés 4. pontjának (Megbízott feladatainak részletezése) 4.12. alpontja A. és B. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

{4.12. Folyamatosan együttműködik a Projektmenedzsment szervezettel, a pályázati dokumentációban foglalt mérföldkövek teljesítése érdekében közreműködik, az egyes mérföldkövek esetén a műszaki ellenőr részére előírt beszámolási feladatokat az ott meghatározott határidőt megelőző 5. munkanapig a Projektmenedzsment részére átadja a határidőben történő feltöltéshez, ezen belül: }

„A.) a 3. mérföldkő teljesítéséhez „műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció és teljesítési igazolások alapján a kivitelezés 50%-os készültségéről” beszámoló készítését 2019. január 15. napjáig,

B.) a 4. mérföldkő teljesítéséhez „műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció és teljesítés igazolások alapján a kivitelezés 100%-os készültségéről” beszámoló készítését 2019. április 30. napjáig.”

4. A Szerződés 7. pontja (Megbízási díj elszámolása) helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.,	Megbízási díj elszámolása:

7.1. Részszámla 50% készültségi foknál a pályázat beszámolási fotódokumentáció és igazolt 50%-ra vonatkozó iratanyag benyújtásával egyidejűleg,

határideje:	2018. január 29.

összege:	550.000.-Ft+Áfa, összesen 698.500 Ft.

7.2. Végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően kiadott hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítást követően,

határideje:	2019. május 14.

összege:	550.000.-Ft+Áfa, összesen 698.500 Ft.

Megbízó a Megbízott számláit a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Megbízott 25% késedelmi kamatot jogosult felszámítani Megbízó felé.”

5. A Szerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.,	Teljesítési határidő: 2019. május (sikeres műszaki átadás)”

6. Felek jelen szerződés teljesítésével összefüggő esetleges vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a teljesítés helye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

7. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből egy példányt Megbízó Megbízott rendelkezésére bocsát, és amelynek átvételét Megbízó aláírásával ismer el és nyugtáz.

8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződést, elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mit a tényekkel és ügyeleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Balatonvilágos, 2018. december	Veszprém, 2018. december

…………………………………..	…………………………………..

Balatonvilágos Község Önkormányzata	Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

képviseli: Fekete Barnabás polgármester	képviseli: Ádám László ügyvezető

Megbízó	Megbízott

Siófok. 2018. december

…………………………………………	…………………………………..

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit	Balogh Gábor

jegyző	közgazdasági osztályvezető

jogi ellenjegyző	pénzügyi ellenjegyző

- From: Kristóf Csaba [mailto:kristofcs@gmail.com] 
Sent: Monday, December 3, 2018 11:40 AM
To: bvilagos.polg@invitel.hu
Cc: konstruktivmernokiirodakft@gmail.com
Subject: Re: TOP pályázat - építési napló és további ellenőrzendők

Kedves Címzett!

A Kincstár óhaja szent, attól eltérni nem jó dolog. Írtak ebben a levélben olyat is, ami nem tükrözi az alapos hozzáértésüket, pl a kivitelező nem tud több száz napra visszamenőleg napi bejegyzést tenni, az e-napló ezt nem engedi neki...

A nálam lévő doc formátumú műellenőri szerződés nem felel meg a fenti előírásoknak, módosítani kell.

Amennyiben az aláírt szerződés szövegezése nem azonos azzal, amit kaptam, akkor a végleges verziót is megnézném, egyébként:

1. A szerződés NEM tartalmaz az ellenőrzés gyakoriságára vonatkozó elvárást, ami a fenti irat szerint kell.

2. Ugyancsak kimaradt, hogy az műellenőr az ellenőrzést követően mennyi időn belül köteles a vonatkozó bejegyzést megtenni.

3. A módosításban a kivitelezői szerződésben szereplő feladatok és  határidők műellenőri feladatokkal és határidőkkel való szinkronizálására is sort kell keríteni, különösen a végkifizetés tekintetében. (Bocsi Laci)

---------------------------------------------------------------

Részletezve:

Módosítani kell az 1. pontban a megbízás tárgyát, és mivel ez képviselőtestületi döntés volt, ezért a módosításhoz is szükséges lehet a Testület döntése, ezt Jegyző asszony fogja pontosítani. (Műellenőrt feladathoz választunk)

Értelemszerűen változik a 2. pontban Teljesítés helye, és a 3. pontban az előzményekbe bele kell foglalni a módosítás okát.

Javaslom a Szerződés 4.2 pontját az alábbiak szerint módosítani.

Az eredeti szöveg:

A kivitelezés teljes időtartama alatt az előírásnak, illetve a szükségletnek megfelelő gyakorisággal a műszaki ellenőri teendők ellátása

helyett

A kivitelezés teljes időtartama alatt az előírásnak, illetve a szükségletnek megfelelő gyakorisággal, de legalább hetente a műszaki ellenőri teendők ellátása, és az ellenőrzést követően a tapasztaltak 24 órán belüli rögzítése az e-naplóban.

A 4.12 A és B pont mérföldkövek tekintetében nincs rendben.

A 7.8. pont is határidő gondokkal küzd.

Üdv,

Polgármesteri Hivatal Balatonvilágos <bvilagos.polg@invitel.hu> ezt írta (időpont: 2018. dec. 3., H, 10:57):

Tisztelt Címzettek!

Csatolom a Magyar Államkincstár szombaton érkezett tájékoztatójának releváns részeit annak érdekében, hogy a TOP pályázatból megvalósuló csapadékvíz elvezető kivitelezés építési naplóba történő bejegyzései, annak ellenőrzései során az ott leírtakra mindenki fokozottan figyeljen.

Tisztelettel:

Fekete Barnabás polgármester megbízásából:

Kuti Henriett

--

Kristóf Csaba
+36307568151
+36204901496