Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2022. május

dr. Boda Zsuzsanna

jegyző

SZÓBELI

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. május 23-ai ülésére

Tárgy: Balatonvilágos, Dobó István utcai új telkek vízellátása és szennyvíz-elvezetés tervezés, törzshálózat bővítés és házi bekötések vízjogi létesítési engedély tervének elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzata döntött a Dobó István utcában belterületbe vont területen 19 lakótelek kialakításáról. A korábbi testületi üléseken, valamint a költségvetés tárgyalásai során adott tájékoztatásaim szerint a lakótelkek közművesítését szerettük volna a legkedvezőbb módon, szolgáltatói beruházásként és/vagy forrásokból megoldani. Sajnos azonban az erre irányuló egyeztetéseink nem vezettek sikerre, a szolgálgató DRV Zrt. nem vállalta a beruházás önerőből történő megvalósítását.

A korábbi tájékoztatásoknak megfelelően árajánlatokat kértünk a Dobó István utcában kialakított telkek vízellátás és szennyvíz-elvezetés tervezésére, törzshálózat bővítés és házi bekötések vízjogi létesítési engedély tervének elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására.

Az árajánlatkérők az alábbi tervezőknek kerültek kiküldésre a beszerzési szabályzatnak megfelelően:

- Farkas László (8710 Balatonszentgyörgy, Sport utca 65.)

- Ács László (8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 35.)

- M.I. 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8000 Székesfehérvár, Farkasdi utca 26.)

A tervezők megkeresésünkre az alábbi árajánlatokat adták:

|  | Farkas László | Ács László | M.I.98 Bt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentáció elkészítése | 1.085.850 Ft | 1.120.000 Ft | 1.200.000 Ft |
| Engedélyezési eljárás lefolytatása (illetékek nélkül) | 317.500 Ft | 380.000 Ft | 350.000 Ft |
| Tervezési alapdokumentumok beszerzése | 44.450 Ft | 55.000 Ft | 40.000 Ft |
| Eljárási illetékek | 381.000 Ft | 300.000 Ft | 300.000 Ft |
| Összesen bruttó: | 1.828.800 Ft | 1.855.000 Ft | 1.890.000 Ft |

A legkedvezőbb ajánlatot Farkas László (8710 Balatonszentgyörgy, Sport utca 65.) Tervező nyújtotta be mindösszesen bruttó 1.828.800 Ft összegben. Tervezővel a napokban történt telefonos egyeztetés alapján megküldte a munkára vonatkozó szerződés tervezetét.

Balatonvilágos Község Önkormányzata és Intézményeire vonatkozó Beszerzési szabályzat 
VI. fejezet 3.3. k) pontja szerint „Az Árajánlatot kérő köteles az árajánlatokat azonos tartalommal összehasonlítani, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó vagy az összességében legelőnyösebb árajánlatot választani.”

A bíráló bizottság megvizsgálta a beérkezett árajánlatokat, melyeket formai és tartalmi szempontból megfelelőnek talált, és egyben javasolja a Képviselő-testületnek a legkedvezőbb ajánlat elfogadását. A tervezési szerződéstervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2022. május 20.

Takács Károly

polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonvilágos, Dobó István utcai telkek vízellátása és szennyvíz-elvezetés tervezésére, törzshálózat bővítés és házi bekötések vízjogi létesítési engedély tervének elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására beérkezett ajánlatok közül elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Farkas László (8710 Balatonszentgyörgy, Sport utca 65.) bruttó 1.828.800 Ft összegű ajánlatát.

A döntés végrehajtásához szükséges előirányzat az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 066020 Város,- és községgazdálkodás kormányzati funkción rendelkezésre áll.

A képviselő-testület elfogadja a vonatkozó Tervezési szerződésben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Felelős: Takács Károly polgármester

Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

Határidő: értelem szerint

Farkas László	Balatonvilágos Község

##### Önkormányzata

##### 8710 Balatonszentgyörgy 		H-8171, Balatonvilágos

##### Csók István Stny. 38

##### Sport u. 65		Közmű társulás

Tervező                                                                       Megrendelő

# Törzsszám:	Megrendelés száma: ……………..

Felelős tervező: Farkas László	Megrendelés kelte: ……………….

Telefonszáma: 30/2169-650	Hivatalos képviselő: Takács Károly Béla

(polgármester)

Ügyintéző: Farkas László	Telefonszáma: 30/216-9662

Telefonszáma: 30/2169-650

### TERVEZÉSI-VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

műszaki tervezési munkára

amelyet 	a	Balatonvilágos Község Önkormányzata

Statisztikai számjel:		15734044-8411-321-14

Székhely: 				8171 Balatonvilágos, Csók István stny. 38

adószáma: 				15734044-2-14

bankszámlaszáma: 		11748083-15428684-00000000

képviseli: 			Takács Károly Béla (polgármester)

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

és		Farkas László tervező

székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy Sport u.65

cégszáma: EV-504324

adószáma: 64322690-2-34

bankszámlaszáma:66900069-11009601-00000000 Takarékbank Keszthely.

képviseli: Farkas László felkelős tervező,

mint tervező (a továbbiakban: Tervező)

továbbiakban együttesen: Felek

a jelen szerződésben meghatározott műszaki tervdokumentáció tervezési vállalkozásban történő elkészítésére az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg:

- A szerződés tárgya:

A Megrendelőnek a Tervezőhöz intézett Balatonvilágos, 2022. május. ………. keltű,

……………. számú megrendelésére a Tervező a jelen szerződésben vállalja, hogy a „Balatonvilágos település új telekosztás Dobó István u. vízellátása és szennyvízelvezetés tervezés, törzshálózat bővítés és házi bekötések vízjogi létesítési engedélyes tervének

elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása” A törvényes rendelkezéseknek megfelelően és a Megrendelőnek a tervdokumentációk kötelező tartalmára vonatkozó hatályos rendelet szerint szolgáltatja.

A tervezési feladat részletezését a szerződés részét képező 2. számú bekezdés tartalmazza.

A vállalt szolgáltatás tevékenységi kör szerinti szakági besorolása: víziközmű tervezés

- A szerződés teljesítésének véghatárideje:

2022 év, november, 30 nap

Részhatáridők:

Tárgyi tervtartalom és mellékleteinek elkészítése: (I. résszámla 50 %)		2022. július 30.

Jogi munkarész egyeztetési szakaszának elvégzése:		          2022. szeptember 30.

DRV Zrt üzemeltetői és befogadói nyilatkozatok beszerzése.		2022. október 20.

Vízjogi létesítési engedély kérelem beadása:				2022. november 15.

Dokumentáció leadás (papír alapon + digitális és elszámoló számla 50 %)			2022. november 30

A Tervező előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 2 (kettő) nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.

- A teljes tervezési díj összege részmunkák szerinti bontásban:

Dokumentáció elkészítése, (víz; szennyvíz):                    855.000,- Ft + Áfa (27 %)

Engedélyezési eljárás lefolytatása (illetékek nélkül):     250.000,- Ft + Áfa (27 %)

Tervezési alapdokumentumok beszerzése:	              35.000,- Ft + Áfa (27 %)

Eljárási illetékek:	            300.000,- Ft + Áfa (27 %)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen:       	           1.440.000 Ft + Áfa (27 %)

Azaz Egymiliónégyszáznegyvenezer Forint + Áfa (27 %)

(Bruttó: 1.828.800,- Ft)

A tervezői árajánlat nem tartalmazza az ajánlat készítésekor nem ismert költségeket (Szolgalmi jog létesítése, szakvélemények, egyéb vizsgálatok, tanulmányok, stb. költségeit.) Továbbá nem tartalmazza aesetleges központi szennyvíz vagy víz nyomásfokozó átemelő elektromos betápjának és irányítástechnikai vezérlésének tervezési költségeit és az átemelő telep, ingatlan előkészítési munkáit. (adásvétel; telekalakítás stb.)

4.)	A Tervező teljesítésének tartalma, a Felek együttműködése, eljáró képviselőik:

A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján messzemenően együttműködnek, az eljárás, értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak.

A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Megrendelő:

Takács Károly Béla polgármester

Tervező:

Farkas László E.V., vízi közmű tervező

5.) A Tervező teljesítési- és szavatossági kötelezettsége:

A Tervező köteles a munkarészeket a szerződésben meghatározott helyen és időben szolgáltatni.

Felek a teljes dokumentáció tekintetében a Tervező kockázatviselési arányát a megbízási díj 10 %-ában állapítják meg.

- A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége:

A Megrendelő a szolgáltatás átvételi napjától számított legkésőbb 3 (három) napon belül az átvett dokumentációt köteles átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni és azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni. A Feleknek ettől számított 3 (három) napon belül a kifogásokat és a póthatáridőt jegyzőkönyvbe foglaltan egyeztetniük kell és pontosan meg kell határozniuk az indokolt kifogásokkal érintett tervrészletek megbízási díjösszegét, amelyet a Megrendelő, mint még nem teljesített szolgáltatás díjértékét a tervezési díjból a teljesítésig visszatarthatja.

A Megrendelő köteles az átvett szolgáltatás teljes tervezési díját e szerződésben szabályozott fizetési határidőben és módon megfizetni, a tervezési díjból kizárólag a fentiekben meghatározott póthatáridőzött, át nem vett, kijavítandó, kiegészítendő munkarészek ellenértékét tarthatja vissza azok teljesítéséig.

A Megrendelő a tárgybeli műszaki tervdokumentáció, mint törvényileg jogi oltalommal védett szellemi alkotást e szerződésben meghatározott célra és esetben használhatja fel a szerződésben kikötött tervezési díj ellenében, amely az egyszeri felhasználás oltalmi díját is magában foglalja. Tervező kizárólagos joga, hogy szükség esetén a terveket átdolgozza/továbbfejlessze, illetve hogy erre másnak engedélyt adjon. A Megrendelő, ha a tervezési díjat indokolatlanul visszatartja, a díjat nem, vagy késedelmesen fizeti meg, mind-addig nem jogosult a tervdokumentáció felhasználására, amíg a tervezési díjat a Tervező bankszámlájára nem utalta át.

A Megrendelő a tervdokumentációt nyilvánosságra nem hozhatja, a tervdokumentációnak a megvalósítás céljára történő felhasználása jogszerűtlen nyilvánosságra hozatalnak nem minősül.

Jelen szerződés a dokumentáció szabad felhasználásának jogára nem terjed ki.

A Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme esetén a késedelem napjától a kifizetés napjáig számított mindenkori jegybanki kamat + 5 % összegű késedelmi kamatot tartozik megfizetni. A Tervező a Megrendelő teljesítéséig a további tervezési munkák felfüggesztésére jogosult.

7.)	A szerződés módosítása:

A Felek a jelen szerződésüket kizárólag írásba foglalt egyező akarat elhatározásukkal módosíthatják. A szerződés módosításának kötelezettségét vonja magával a tervezési feladat módosítása, a Megrendelő adatszolgáltatásának késedelme és az a körülmény, ha a Megrendelő a dokumentáció kijavítása, hiánypótlása címén tervezési díjrészletet visszatart.

8.) A szerződéstől való elállás, a teljesítés lehetetlenülése

Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a teljesítés lehetetlenül, vagy a tervezői munkát a Tervezőtől független okból szüneteltetni kell, a Tervező jogosult addigi tevékenységének ellenértékét (esetleges kárát) a készültségi fok alapján elszámolni.

- A Felek titoktartási kötelezettsége:

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a másik fél számára ezzel okozatosságban keletkező kár megtérítésének kötelezettségével jár.

10.)	A Tervező felelősségviselése:

A Tervező anyagi kockázatviselése a tervezési díj maximum 10%.-ig terjed, erkölcsi felelőssége pedig a teljes dokumentációra.

- Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek

A Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - szerződő fél esetén a képviselő(k), illetve a kapcsolattartóként megjelölt személyek, valamint a szerződés teljesítése során közreműködő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.) személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja a szerződés teljesítése, illetve a szerződő felek jogos érdeke céljából.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

A Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél Önkormányzat – a titoktartási kötelezettségük nem terjed ki az Infotv. szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokra.

12.)   Záró rendelkezések:

E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Ptk-nak a szerződésekre vonatkozó rendelkezései, az épített környezet alakítására és védelmére, a sajátos építményekre és a műemlékvédelem alatt álló épületekre vonatkozó törvények és rendelkezések, valamint a szerzői jogi törvény szerint kell eljárni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitákat is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben ez sikertelen, alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el.

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződés 4 példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

###### Balatonszentgyörgy, 2022. …………..  …...	Balatonvilágos, 2022. …………..  …...

###### …………………………….	……………………..……..

Farkas László	Balatonvilágos Község Önkormányzata

felelős tervező	Takács Károly Béla

(megbízott)	polgármester

(Megrendelő)

…………………….		……………………

dr. Boda Zsuzsanna		      Balogh Gábor

jegyző			       közgazd. ov.

jogi ellenjegyző	          pénzügyi ellenjegyző

#### Balatonvilágos Község Önkormányzata

H-8171 Balatonvilágos

Csók István stny. 38

# Takács Károly

polgármester

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Farkas László

Építőmérnök Magántervező

8710 Balatonszentgyörgy

Sport u. 65

Tárgy: Balatonvilágos település új telekosztás Dobó István u.

vízellátása és szennyvíz elvezetés tervezés, törzshálózat bővítés

és házi bekötések vízjogi létesítési engedélyes tervének

elkészítése, és az engedélyezési eljárás lefolytatása.

Megrendelés száma:…………….

Tisztelt Tervező!

Benyújtott tárgyi tervezői árajánlatát elfogadom és megbízom a tárgyi tervezési vállalkozási munka elkészítésére, és az engedélyezési eljárás lefolytatására, az alábbi feltételekkel:

Dokumentáció elkészítése, (víz; szennyvíz):                    855.000,- Ft + Áfa (27 %)

Engedélyezési eljárás lefolytatása (illetékek nélkül):     250.000,- Ft + Áfa (27 %)

Tervezési alapdokumentumok beszerzése:	              35.000,- Ft + Áfa (27 %)

Eljárási illetékek:	            300.000,- Ft + Áfa (27 %)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen:       	           1.440.000 Ft + Áfa (27 %)

Azaz Egymiliónégyszáznegyvenezer Forint + Áfa (27 %)

(Bruttó: 1.828.800,- Ft)

A tervezői árajánlat nem tartalmazza az ajánlat készítésekor nem ismert egyéb költségeket (Szolgalmi jog létesítése, szakvélemények, egyéb vizsgálatok, tanulmányok, stb. költségeit)

Kérem a tervezési vállalkozási szerződés tervezetet megküldeni szíveskedjen

Tisztelettel:

Balatonvilágos, 2022. ……………….   …..

………………………………..

Takács Károly

Polgármester

Balatonvilágos Község Önkormányzata