Tervezési szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről:

Megbízó: Balatonvilágos Község Önkormányzata

Székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Törzsszáma: 734048

Adószáma: 15734044-2-14

Képviseletében eljár: Takács Károly Béla, polgármester

a továbbiakban: „Megrendelő”

másrészről:

Név:	Ripszám és Társa Építésziroda Bt.

Székhely: 8600 Siófok, Szent László utca 6.

Adószám: 20178567-2-14

Számlavezető neve és bankszámla száma: MBH Bank Nyrt. 70900141-10000922

Cégjegyzék szám: 1406304560

Képviselője és titulusa:	Ripszám János ügyvezető, vezető tervező

a továbbiakban: „Tervező”

a továbbiakban Megrendelő, és Tervező együttesen Felek között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

- Előzmények

Felek megállapítják, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) - a 2021-2028 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V.18.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 kódszámú, „Településfejlesztés Balatonvilágoson” című pályázatának (továbbiakban: Pályázat) megvalósítása során a generál tervezési tevékenységek ellátása érdekében Megrendelőként e szerződést kötöttek 2023. november 3. napján. A szerződés IV. 1. pontjában, valamint VII. 1. pontjában foglaltaknak megfelelően póthatáridő megállapítása vált szükségessé, ezért a jelen okiratban ennek megfelelően módosítják a szerződést.

- Szerződés módosítása

- A szerződés IV. 1. pontjának első mondata a következőre módosul: „Tervező a szerződésben meghatározott feladatokat, az ott meghatározottak szerint az alábbi teljesítési határidőben köteles megvalósítani: 2024.09.30.”

- A szerződés jelen módosító okirattal nem érintett részei változatlanul érvényesek maradnak.

- A szerződés összesen 3 példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illeti meg

Felek törvényes képviselői, a jelen szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Balatonvilágos, 2024.

| ……………………… | ……………………………… |
| --- | --- |
| Takács Károly Béla | Ripszám János |
| polgármester | ügyvezető, vezető tervező |
| Balatonvilágos Község Önkormányzata Megbízó | Ripszám és Társa Bt. Megbízott |

………………………………………………………………

Dr. Boda Zsuzsanna     	        Balogh Gábor

jegyző	                          közgazd. osztályvezető

jogi ellenjegyző	                 pénzügyi ellenjegyző