Melléklet a …./2020.(I.13.) határozathoz

Balatonvilágos Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve

| Közbeszerzés tárgya | Alkalmazandó/választott eljárási típus, eljárási fajta | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Építési beruházás |  |  |  |  |
| „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson II. ” | 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ szerinti közbeszerzési eljárás a nyílt eljárás szabályai szerint minimum 5 gazdasági szereplő egyidejű ajánlattételre való felkérésével. | A tervezési területről készített „Vízgyűjtő terület lehatárolása” tárgyú helyszínrajz tartalmazza csatornához tartozó vízgyűjtő területek lehatárolását, valamint a számított, elvezetendő csapadékvíz mennyiségeket is.A tervezett burkolt folyókákat a meglévő útburkolathoz igazítva tervezte a tervező.A tervezett folyókák víznyelő aknákba vezetik a csapadékvizet, melyek fedlapszintje megegyezik a tervezett burkolt folyókák folyásfenék szintjével. CS-Z-2-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) A befogadóba tervezett betorkolási ponttól a 1321 hrsz. csatorna műv. ágú ingatlanon keresztül zárt csapadékcsatornát terveztünk a Zrínyi utcai úttest túlodaláig. Az utca vasút felöli oldalára a zárt csapadékcsatorna fölé a Zrínyi u. 105 házszámig burkolt folyókát terveztünk. Épül összesen: - 94,4 fm burkolt folyóka (2,0m széles) - 34,7 fm burkolt folyóka (1,5m széles) CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) A tervezett CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka a Zrínyi utca 111 – 122 házszámú ingatlanok között épül. A befogadó meglévő hordalékfogó aknába való csatlakozási ponttól 1,5 m széles burkolt folyókát terveztünk. Épül összesen: - 160,46 fm burkolt folyóka (1,5m széles) CS-Z-3-1 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) A csatorna fölé burkolt folyóka építendő. Épül összesen: - 58,5 fm burkolt folyóka (2,0m széles) Érintett területek: CS-Z-2-0 1321, 1417 Balatonvilágos Község Önkormányzata CS-Z-3-0 1417 Balatonvilágos Község Önkormányzata CS-Z-3-1 1417 Balatonvilágos Község Önkormányzata A tervezett csapadékvíz elvezető folyókák a fenti területeket érintik. Aknák, víznyelők: A területen előregyártott elemekből készülő beton tisztítóaknák, valamint négyszögletű víznyelő aknák kerültek beépítésre. Lefedésükre rácsos (víznyelős) fedlap szolgál, melyeket szintbe kell helyezni a folyóka burkolattal. Közműkeresztezések A tervezési területen több meglévő közmű található, így a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő vízvezetékek, szennyvízcsatorna, az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő elektromos hálózat, az INVITEL Zrt. üzemeltetésében lévő távközlési hálózat, valamint E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő gázvezeték. A már meglévő földalatti közművek mélységi vonalvezetése a tervezett földmunkát nem érinti. Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőt azonnal értesíteni kell. | 2020. I. negyedév | 2020. II. negyedév |
| II. Árubeszerzés |  |  |  |  |
| nem tervezett | - | - | - | - |
| III. Szolgáltatás |  |  |  |  |
| nem tervezett | - | - | - | - |