Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonvilágosi Kirendeltség

8171 Balatonvilágos

Csók István sétány 38

## KIVONAT

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 15. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A szavazásban 7 fő vett részt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2024.(I.15.) határozata

a Balatonvilágos Cseresznyés utca 16. szám alatti, 1593/2 hrsz.-ú ingatlanon áthaladó 2 darab ivóvíz bekötő vezeték kiváltására, kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozó határidő módosítás tudomásul vételéről

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Balatonvilágos Cseresznyés utca 16. szám alatti, 1593/2 hrsz.-ú ingatlanon áthaladó 2 darab ivóvíz bekötő vezeték kiváltására, kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozó határidő módosítás tudomásul vétele” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel 2023. november 13. napján „Balatonvilágos Cseresznyés utca ivóvíz nyomóvezeték kiváltása” tárgyban megkötött Vállalkozási szerződés 2.6. pontjában meghatározott befejezési határidő 2024. február 29. napjára történő módosításával egyetért, azt tudomásul veszi.

Egyidejűleg tudomásul veszi a 2023. november 13. napján kötött Vállalkozási szerződés 2.6. pontjának módosítására vonatkozó Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás Alpolgármester úr általi aláírását.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntést tartalmazó határozat Zrt. részére a megküldésre.

Felelős: Takács Károly polgármester

Határidő: 2024. január 31.

Takács Károly s.k.	Dr. Boda Zsuzsanna s.k.

polgármester	jegyző

Kivonat hiteléül: